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六旅改办〔2019〕2号


关于印发《全市重点旅游项目建设

三年行动计划（2019年—2021年）》的通知

各县区委和人民政府，市开发区工委和管委，各成员单位：
经市委、市政府同意，现将《全市重点旅游项目建设三年行动计划（2019年—2021年）》印发给你们，请认真贯彻落实。
六安市促进旅游业改革发展领导小组办公室
                               2019年10月10日

全市重点旅游项目建设三年行动计划

（2019年—2021年）

为贯彻落实《中共六安市委  六安市人民政府关于加快旅游业发展 建设旅游强市的意见》（六发〔2019〕14号），特制定《全市重点旅游项目建设三年行动计划（2019年—2021年）》（以下简称“行动计划”）。行动计划以旅游资源整合开发为核心，排定旅游公共服务设施、旅游产业融合发展等方面的建设项目。
一、强化旅游资源整合和开发。推进旅游目的地体系建设，争取霍山县创建国家全域旅游示范区通过验收，推进金寨县、舒城县、金安区全域旅游示范区创建工作，加快裕安区全域旅游总体规划编制工作；支持大别山（六安）悠然南山、万佛湖创建国家级旅游度假区，天堂寨、陡沙河温泉小镇、金安区洪山等创建省级旅游度假区，大别山主峰、金寨县“两源两地”创建国家5A级旅游景区，完成毛主席视察舒茶纪念馆等3个国家4A级旅游景区创建工作。实施旅游景区质量提升工程，完成天堂寨、万佛山索道建设；推进东石笋、铜锣寨、九公寨、龙井沟、横排头、安阳山等景区的提质增效。加快屋脊山摄影家村、仙人冲画家村、月亮湾作家村“三家村”建设及龙眠山、水门塘、黄巢尖、下骆山等旅游资源开发。加快恒大文化旅游城（童世界）、周瑜城——七门堰文化旅游区、仙女寨和梁祝文化景区等文旅产品建设。大力发展红色旅游。完成大别山红色电影展馆、独山红色教育基地、刘邓大军南下指挥部旧址、吴展纪念馆、宋圩特支旧址、未名纪念馆（台静农纪念馆）、芮祠知青文化园等项目建设；继续推进李氏庄园修复二期工程、李特故居修复和布展工程、安徽省抗日民众总动员委员会会址（文庙）、舒传贤革命活动旧址等项目建设；提升毛主席视察舒茶纪念馆、新四军四支队纪念馆、胡底烈士纪念馆、张家店战斗纪念馆等景区；启动金寨县革命博物馆建设。
二、完善旅游公共服务设施。加快旅游交通连接线建设，实施交通干线与3A级及以上景区“最后一公里”通达工程。启动六安迎宾大道至张店镇等旅游道路建设；加快大别山国家风景道、山湖大道、合六南通道、九十里山水画廊及画廊西环线、万佛湖环湖路等旅游道路沿线重要节点游客中心、旅游驿站等公共服务设施建设；新建、改建一批旅游厕所，完善和提升重点景区旅游厕所第三卫生间和母婴室，完成旅游厕所在百度地图上线标注工作；完善市旅游大数据平台及产业监测平台功能，打造“畅游六安”智慧旅游综合服务平台，利用VR、AR等技术，丰富景区内涵。
三、抓好产业融合发展。通过“旅游+”“+旅游”等形式，实现产业融合发展，培育旅游新业态。加快乡村旅游发展，创建3个文化旅游名县、15个特色旅游名镇、20个特色旅游名村、60个休闲旅游示范点；完善提升65个乡村旅游扶贫重点村的“八个一工程”，创建一批A级旅游村；新建一批精品民宿，培育一批星级农家乐、休闲农庄、森林人家、田园综合体、农业观光园等乡村旅游业态。丰富城市旅游载体，建设城市旅游主题功能区、休闲游憩区、特色文化街区等。完成悠然蓝溪皋陶文创园建设；推进六安罍街、文庙、华强文创街区、徽风皖韵古建旅游街区、霍邱县文博馆、霍山县五馆合一、金安区两馆一厅等城市文旅项目建设；推动六安文旅城、野生动物园等项目落地。新培育一批研学旅行基地、中医药健康旅游基地、体育旅游基地、森林康养基地等业态。推进月亮湾作家村、仙人冲画家村等创建研学旅行基地，提升东方大地神草谷、天下泽雨等中医药健康旅游示范基地建设，完善悠然南山国家运动休闲特色小镇等体育旅游基地康体设施建设，加快恒大养生谷、聆心谷等康养旅游产品建设。
附件：全市重点旅游项目建设三年行动计划表

（2019年—2021年）
附件

全市重点旅游项目建设三年行动计划表

（2019年—2021年）

一、旅游资源整合和开发
	年度

县区
	2019年
	2020年
	2021年

	霍

邱

县

霍

邱

县


	1.水门塘景区
①完成公园西广场建设。

②依法处置水门塘旅游开发遗留问题。

2.安阳山景区

①完成安阳山项目资产认定评估工作。

②依法处置安阳山旅游开发遗留问题。

3.城西湖旅游综合开发

①实施城西湖环湖步行道建设。

②启动城西湖工农兵大桥修固工程。

4.临淮岗景区
①新建景观亭1座。
②提升柳编文化博物馆。
5.金安矿业园
①完成景区质量提升规划设计。
②完成景区游步道改造。
6.启动并实施金日盛矿业园国家3A级旅游景区创建工作。

7.李氏庄园

①启动游客服务中心、旅游厕所等配套设施建设。

②启动李氏庄园二期维修工程。

8.李特故居

①完成李特故居布展规划设计。

②启动李特故居布展工作。

	1.水门塘景区
①完成规划设计。

②启动水门塘旅游综合开发项目招商工作。

2.城西湖旅游综合开发

①启动沿岗河景观带建设。

②完成城西湖工农兵大桥加宽修固工程。

临淮岗旅游小镇

①完成临淮岗旅游小镇规划编制工作。

②做好临淮岗旅游小镇创建工程的前期准备。

安阳山旅游综合开发

①完成上山台阶建设。

②完成防火通道建设。

5.霍邱县烈士陵园景区
①完成景区质量提升规划设计任务。

②完善景区标识标牌。

③完善无线Wi-Fi、智能导游、电子讲解等智慧旅游系统。

张庄矿业园4A级旅游景区创建

①完成国家4A级旅游景区规划设计。

②实施游客服务中心等配套设施建设。

③创建国家4A级旅游景区。

7.李氏庄园

①实施李氏庄园二期维修工程。

②开展国家3A级旅游景区创建。

8.李特故居

①实施李特故居布展。

②实施二期维修工程。

③启动国家3A级旅游景区创建。

9.启动红25军军部修复工程。

①启动项目地拆迁工程。

②收集红25军军部史迹。
	1.水门塘景区

①完成水门塘旅游综合开发建设任务。

②创建4A级旅游景区。

2.城西湖旅游综合开发

①完成城西湖沿岗河景观带旅游开发规划设计。

②实施沿岗河景观带旅游开发工程。

3.临淮岗旅游小镇

①启动临淮岗旅游小镇项目建设工作。

②实施淮河风情园二期开发项目。

4.安阳山旅游综合开发

①完成安阳山旅游综合开发项目规划设计。

②启动安阳山旅游综合开发项目前期工作。

5.临淮岗景区
①加快餐饮等配套设施建设。

②谋划启动大数据中心、旅游监测指挥平台建设。

③改造提升无线Wi-Fi、智能导游、电子讲解等智慧旅游系统。

6.李氏庄园

①完成二期修复工程。

②完成国家3A级旅游景区创建任务。

7.完成李特故居修复和布展工程。

8.实施红25军军部修复工程。

①完成军部旧址拆迁工作。

②完成旅游开发规划编制。

	金

寨

县

金

寨

县
	1.大别山风景道综合提升

①建成驿站2处。

②启动4处雕塑建设。

③完成节点提升5处。
2.启动中国红岭公路综合提升

①新增标牌20块。

②启动2处景观小品建设。

③启动2处营地建设。
3.天堂寨景区

①完成新索道及下站房、中站房、上站房及附属配套设施建设。

②完成新索道河道防洪设施及上、中、下消防设施建设。

③建设索道售票人脸智能化系统。

④实施景区大门至山庄沿途亮化工程。

⑤建设剑劈石栈道及峡谷下出口栈道。

⑥设置科普教育与游览步道警示标志标牌。

4.燕子河大峡谷景区

①实施仙境宾馆亮化工程。

②实施新停车场附属工程及绿化建设。

③完成新停车场至东门入口道路交通标牌建设。

5.龙津溪地景区

①启动4A景区创建工作。

②建设景区大门、滑道、漂流及玻璃吊桥。

③开展道路及步道沿途绿化建设。

④新建旅游厕所。

⑤完成导视、消防、安防监控和旅游标识建设。

6.梅山水库景区

开展景区停车场二期工程建设。

7.提升改造小南京乡村旅游扶贫示范区农耕体验区。

8.天水涧漂流景区

①启动漂流下站建设前期工作工作。

②提升漂流上站停车场设施和景区标识标牌。

9.响洪甸水库景区

①启动沿河亲水步道工程。

②启动游客观光登山步道项目。
10.完成大湾景区游客接待中心建设。

11.启动36处革命文物本体维修项目。

12.启动大别山红色电影展馆。

13.启动红日剧院项目建设。

14.完成6处文保项目消防建设。
	大别山风景道综合提升

①完成2处驿站建设并运营。

②完成4处雕塑建设。

③完成5处节点打造。
实施中国红岭公路综合提升

①新增标牌10块。

②重要节点打造。

3.天堂寨景区

①新购40辆19-20座景区公交车，建设新能源汽车充电桩。

②新建旅游厕所4座。

③建设景区监控、安防防雷智能化系统。

④改造提升盆景园至将军岩、龙剑锋旅游步道。

⑤改造山庄主楼及餐饮楼。
4.燕子河大峡谷景区

启动中门停车场及滑道周边改造

5.龙津溪地景区

①启动河道整治及护坡工程，排污管道及污水净化工程。

②建设好汉坡，旅游快速通道500米，游览步道5km及鸟天堂、金蛇秘境、蝴蝶馆等主题馆，观景台等设施。

6.天水涧漂流景区

启动漂流下站改造建设。

7.响洪甸水库景区

①完成沿河亲水步道工程。

②启动游客观光登山步道项目。

8.大湾景区

①完成汪家老宅环境提升项目。

②完成汪家祠堂（原安徽省工委旧址）环境提升项目。

9.完成36处革命文物本体维修项目。

10.启动部分文物国保单位布展项目。

11.启动部分革命文物本体维修项目。

12.启动建设金寨县革命博物馆项目前期工作。

13.建设红日剧院。

14.完成大别山红色电影展馆建设。
	1.完成中国红岭公路综合提升

①完善标识导览系统等提升工程。

②实现“一路”带动脱贫。
2.天堂寨景区

①改造提升景区内瀑布群景点。
②建设白马峰中上部玻璃栈道。

③新建山庄游乐设施。
④建设中国气象雷达观测站。

3.燕子河大峡谷景区

完成中门停车场及滑道周边改造。

4.龙津溪地景区

①建设休闲广场。
②建设拓展训练及帐篷营地。
③建设3万平方米生态停车场。

5.天水涧漂流景区

完成漂流下站改造建设。

6.大湾景区

①完成大湾十里漂流项目。

②完成大王庙旧址（原六区十四乡苏维埃旧址群）环境提升项目。

7.完成部分革命文保单位环境整治项目。

8.完成部分国保单位布展项目。

9.完成部分革命文物本体维修项目。

10.启动金寨县革命博物馆项目建设。

11.完成红日剧院项目建设。



	霍

山

县


	1.陡沙河温泉旅游度假区

①成立度假区管理机构，启动创建申报工作。

②完善游客中心、停车场、标识标牌系统等接待和配套设施建设。

③启动水上慢城项目建设。

④完成船仓花乡二期民宿及配套设施建设并对外开放。

2.大别山主峰5A级旅游景区创建

①提升堆谷山至川岭南入口、黄尾至堆谷山旅游道路建设。

②实施大别山主峰北坡游客服务中心和停车场扩建工程，新增旅游厕所1座、增加标识系统等建设。

3.铜锣寨

完成景区经营所有权处置。

4.南岳山景区

①完成4A景区整改（游客中心、旅游厕所建设)。
②完成土地堂综合服务中心建设。
5.佛子岭景区

①扩建坝上停车场。
②完成上林苑民宿及附属水、电、网络、绿化等配套设施建设。
6.推进霍山大峡谷4A级景区创建。
7.完成屋脊山景区大门楼、道路、停车场等设施建设。

8.完成大别山射击俱乐部建设，对外运营。

9.完成画家村游客中心、军工博物馆建设。

10.完成堆谷山户外运动小镇规划编制。
11.完成舒传贤革命活动旧址修缮项目征地、规划等前期工作。

12.完成太平县旧址展馆布展。

13.启动月亮湾作家村三期大别山珍果园、植物迷宫等项目建设。
	1.陡沙河温泉旅游度假区
①完成温泉小镇三期C地块10万平方米项目建设。

②完成水上慢城、越野运动公园项目建设，全面对外开放。

③启动西山药博园项目建设。

④启动马槽河大峡谷项目。
2.大别山主峰5A级旅游景区创建

①启动南坡堆谷山户外运动小镇建设。

②提升改造主峰北坡游步道、地质博物馆建设。

3.铜锣寨景区

①修编景区总体规划。

②实施景区提升工程。

4.佛子岭景区
①完成望马岩景点游步道、停车场、标识系统等建设，对外开放。

②佛子岭电站区域完成升级改造，对外开放。
5.画家村

实施二期开发，完成游客中心内装、旅游厕所、停车场扩建等配套设施建设。

6.开工建设舒传贤革命活动旧址修缮项目。

7.启动月亮湾作家村三期打靶场、咖啡屋、村史馆及黄茶馆建设。
8.实施佛子岭生态旅游康养基地建设。
	1.陡沙河温泉旅游度假区
①全面建成温泉小镇核心区。

②基本建成西山药博园。

2.大别山主峰5A级旅游景区创建

①推进北坡索道建设。
②推进南坡游客中心、停车场及游步道建设。
③推进堆谷山户外运动小镇建设。
3.佛子岭景区

①完善上林苑景区标识牌等配套设施建设。

②开发游客参与性、体验性项目。

4.画家村三期开发，打造旅游研学基地。

5.完成舒传贤革命活动旧址修缮、布展。

6.月亮湾作家村
①改造一批民宿。

②进一步完善基础设施配套建设。
7.继续实施佛子岭生态旅游康养基地建设。


	舒

城

县

舒

城

县
	1.全域旅游示范区创建

①完成全域旅游规划编制。

②开展全域旅游示范点建设。

2.万佛湖景区

①启动国家级旅游度假区创建。

②完成万佛湖旅游扶贫大道项目主路建设。

③启动岛屿景点整合。

④完成金龙湾度假村主体建设。

3.万佛山景区

①完成客运索道建设。

②加快登山游步道改造工程。

③建设游客中心、停车场等配套设施。

4.加快大别山风景道（舒城段）沿线配套设施建设。

5.新四军四支队纪念馆

①完成司令部主体建设及布展设计。

②完成政治部与司令部道路连线及配套设施建设。

毛主席视察舒茶纪念馆

①完成景区配套设施建设及美化、亮化工程建设。

②完成国家4A级旅游景区创建工作。

7.文翁纪念馆

①完成纪念馆主体建设。

②推进旅游停车场、标识牌等配套设施建设。

8.鹏翔生态园4A级旅游景区创建

①编制景区总体规划。

②完善旅游接待服务、游览等功能布局。

9.龙眠山景区

①加快景区道路建设。

②完善景区停车场、旅游厕所等配套设施建设。

10.启动河棚茶文化主题公园3A级旅游景区创建工作。

11.恒大文化旅游城（童世界）

①编制完成旅游规划。

②启动文旅项目建设。
12.阙店乡吴展纪念馆

①完善配套设施建设。

②建成开馆。

13.柏林乡宋圩特支旧址

①完成项目主体建设。

②完成布展设计。
	1.全域旅游示范区创建

①加快国家全域旅游示范区创建。

②加快荷花堰、金桥农林等全域旅游示范点建设。
2.万佛湖景区

①完成万佛湖旅游扶贫大道项目支线及配套设施建设。

②推进岛屿景点整合。

③建成金龙湾度假村并对外营业。

3.万佛山景区

①完成登山游步道改造工程。 

②加快游客中心、停车场等配套设施。

4.继续实施大别山风景道（舒城段）沿线配套设施建设。

5.新四军四支队纪念馆

①完成司令部布展并对外开放。

②启动创建国家4A级旅游景区。

6.文翁纪念馆

①完成规划编制。

②启动3A级旅游景区创建。

7.鹏翔生态园4A级旅游景区创建

①完善停车场、旅游厕所等旅游配套设施建设。

②推进景区环境优化、旅游服务规范、旅游接待等质量提升。

8.龙眠山景区

①编制景区旅游规划。

②加快旅游设施、配套设施建设。

9.完成河棚茶文化主题公园

3A级旅游景区创建工作。

10.桃溪农业示范园建设

①编制旅游专项规划。

②健全旅游设施及配套设施。

11.恒大文化旅游城（童世界）

加快项目建设进度。

12.完成柏林乡宋圩特支旧址布展，并投入使用。


	1.全域旅游示范区创建

完成国家全域旅游示范区创建。

2.万佛湖景区

①推进万佛湖旅游扶贫大道沿线旅游项目建设。

②完成环万佛湖旅游扶贫大道沿线功能布局建设。

3.万佛山景区

①完成游客中心、停车场等配套设施。

②创建省级旅游度假区。

4.加快大别山风景道（舒城段）沿线驿站、停车场、游憩设施等配套设施建设。

5.新四军四支队纪念馆提升工程

①提升旅游设施和配套设施。

②推进国家4A级旅游景区创建工作。

6.文翁纪念馆

①完成景观质量评价。

②完成3A级景区创建。

7.鹏翔生态园4A级旅游景区创建

①完成旅游配套设施建设。

②启动4A级景区创建。

8.龙眠山景区建设

①完成旅游配套设施建设。

② 启动4A级景区创建。

9.桃溪农业示范园建设

①完成景区旅游功能建设。

②启动4A级景区创建。

10.荷花堰景区

①开展旅游功能布局规划。

②建设旅游基础设施和配套设施。

11.恒大文化旅游城（童世界）

①完成项目主体建设。

②健全完善旅游配套设施建设。

12.胡底烈士纪念馆

①加强纪念馆设施维护。

②完善纪念馆配套设施建设。

③开展3A级旅游景区创建。



	金

安

区

金

安

区


	完成系列旅游规划编制

①完成全域旅游示范区创建规划。

②完成大别山（六安）悠然南山国家旅游度假区创建规划。

③完成九十里山水画廊西环线旅游风景道建设规划编制。

2.洪山省级旅游度假区创建。

①完成大别山虚谷温泉度假区景区道路及景观提升、游乐项目、康养休闲区等提升工程。

②完成画廊人家景观节点环境综合整治、绿化亮化提升。

③完成洪山绿道护坡、绿化等基础配套建设。

④启动聆心谷项目一期工程建设，完成度假酒店、休闲公寓、景观景点等基建工程。

⑤建设皖西大裂谷景区大循环线路。

⑥启动大别山风情谷玻璃漂流建设，提升改造花戏楼演艺区。

⑦完成大别山石窟新游客中心、大型停车场、七彩滑道、悬崖高空秋千建设。

大别山白鹭园景区
①启动4A旅游景区创建。

②完成环境整治、绿化美化等工程。

4.完成白塔寺景观节点停车场、旅游厕所、道路、绿化建设。

5.东石笋景区

①实施景区水毁道路建设。

②实施景区河道清淤及护坡建设。

6.悠然蓝溪景区

①提升蓝溪商业街业态（酒吧、餐饮）。

②推进皋陶文创园东方圣地、梦幻学堂、千年皋城等主题乐园建设。

③完成旅游厕所及标识牌等配套设施建设。

7.大华山景区

①谋划矿泉小镇建设。

②实施大华山景区金狮寨景点游步道等基础配套建设。

8.九仙尊景区

开展省研学旅行基地、国家中医药健康旅游示范基地创建。  

9.完成张家店战斗纪念馆提升工程
	1.洪山省级旅游度假区创建。

①实施聆心谷度假酒店、休闲公寓、景观景点等建设。

②实施片区环境综合整治。

③实施皖西大裂谷景区滑索等建设。

④推进大别山风情谷标准化试点项目建设。

⑤启动大别山石窟观景台悬崖秋千项目建设。

2.大别山（六安）悠然南山国家旅游度假区创建

①建设悠然南山运动休闲特色小镇。

②建设大别山白鹭园景区。

③完成南湖公园等提升完善工程建设。

④实施悠然南山康养公寓、老年大学等项目建设。

⑤组织申报国家级旅游度假区。

谋划九十里山水画廊西环线旅游风景道沿线服务驿站、景观节点、基础配套设施等。

4.东石笋景区

①开展景区主干道沿线环境提升工程。

②建设景区内环线。

5.建设悠然蓝溪康养中心。

6.大华山景区

①继续实施大华山景区基础配套建设。

②实施大华山内环线道路提升。
7.九仙尊景区

实施景区内河道观景长廊栈道建设。
	1.洪山省级旅游度假区创建。

①完成聆心谷度假酒店、休闲公寓、景观景点等建设。

②完善皖西大裂谷景区水、电和音响监控系统等。

③推进大别山风情谷标准化试点项目建设。

④实施大别山石窟标准化试点项目建设。

大别山（六安）悠然南山国家旅游度假区创建

①继续实施悠然南山康养公寓、老年大学等项目建设。

②重要节点绿化美化、景观小品建设、环境综合整治等。

九十里山水画廊西环线旅游风景道

①推进龙潭湖水库建设，谋划水库景观工程建设。

②启动西环线重要节点服务驿站建设。

③实施西环线道路两侧绿化美化工程。

4.东石笋景区

①增设景观小品。

②推进景区景交车服务。

5.悠然蓝溪景区

①提升皋陶文创园业态品质。

②谋划启动5A级景区创建。

6.丰富大华山景区游览内涵。

7.启动九仙尊景区米斛养生宴中心、研学游宿舍、非遗体验区、中医药研学教育馆等建设。

	裕

安

区


	1.横河岭森林公园

①完成公园内启动区修建性规划编制。

②完成内部游步道建设。
2.茶谷风景道

①完成沿线道路绿化。

②完成主要景观节点建设。

③完成驿站建设。

3.苏埠老街

①完成水、电、污水等基础设施建设。

②完成老街内部街巷路面、部分建筑立面整治。

4.九公寨景区

①提升游客中心内部设施。

②完善标识导向系统、停车场。

③提升景区入口、游览步道及两侧景观、景区景墙雕塑、景区内重要节点（霹雳石、弥勒佛广场、大寨小寨景观平台和九公广场等）。

5.横排头景区

①扩建苏家埠战役纪念馆展馆，增设500平方米展区。

②完成展馆内部装修及水电配套等。

③重新布展，完善更新陈展内容。
④维修苏家埠战役纪念馆。
⑤整治横排头景区环境。
龙井沟景区

①提升售票处、导游室、检票口等服务设施。

②扩建大门前停车场。

③实施通天河与龙井沟贯通工程。

④设置景区内购物点。
7.独山红色教育基地

①完成教学楼、宿舍楼等一期主体工程。

②完善内部装修。

8.赵翅生烈士墓维修保护。9.完成许继慎纪念园三期工程规划设计。

完成独山红色文化特色街区规划编制。

独山革命旧址群修缮工程

①维修六霍起义纪念馆、六霍起义纪念塔维修。

②维护7处旧址。
	横河岭森林公园

①启动区一期工程开工，完成餐饮、会议接待设施建设。

②完成主要节点景观打造。

2.苏埠老街

①街头、节点绿化。

②实施入口节点、规划宣传展示牌等文化提升工程。

3.横排头景区

①投放共享单车、电瓶车。

②设置固定的土特产或商品交易场所。

4.黄巢尖景区

①增设登山步道、观景平台等节点。

②完善相关公共服务设施。


5.完成安徽省抗日民众总动员委员会会址（文庙）修缮规划设计方案和刘邓大军南下指挥部旧址维修规划设计方案。

6.许继慎纪念园

①实施许继慎广场三期工程浮雕墙、纪念塔和32个将军纪念碑等工程。

②修缮维护馆内电路、设备等相关设施。

7.独山红色教育基地

①完成综合服务用房及配套建设绿化、建设广场、环校园内走道及停车场等二期工程建设。

②完善基地内部绿化、亮化等配套设施。
	1.横河岭森林公园

通过招商引资增设游乐性项目。

2.苏埠老街

①建设民俗文化活动中心。

②新建“互联网+”产品展览中心。

③新建民宿客栈。

3.横排头景区

①建设体验性娱乐项目。

②维护、修缮徐向前广场。

4.龙井沟景区

①改造点将台景点。

②新建高空秋千、森林滑道。

5.九公寨景区

①丰富景区内植被品种。

②启动景区内住户迁出工作。

6.黄巢尖景区

①增设游乐性项目。

②开辟龙井沟——黄巢尖——通天河景区——响洪甸水库——红石谷景区深谷探幽线路。

③开辟万亩竹海——农家小院——许世友将军楼——三线厂遗址竹海农家线路。

7.独山革命旧址群

①建设六霍起义纪念馆7D影院。

②实施列宁小学旧址布展项目。

③实施俱乐部明贤厅布展。

8.继续完善独山红色教育基地配套建设，积极开展各类培训。

	叶

集

区


	1.江淮果岭生态旅游区

①新增果园2万亩。

②启动史河生态农业示范区、石龙河现代农业示范区、漫流河生态农业示范区建设。

③加快大别岗庄园、岭上红农庄、果岭山庄等“果岭人家”系列旅游民宿打造。

2.沣河水利风景区

①完成沿河景观带及水利风景区北入口广场建设。

②启动游客接待中心建设。

未名纪念馆（台静农纪念馆）
①完成台静农纪念馆建设。

②开展未名四杰史料搜集工作，丰富馆藏。

	1.江淮果岭生态旅游区

①新增果园2.5万亩。

②打造史河生态农业示范区、石龙河现代农业示范区、漫流河生态农业示范区3大片区。

③完成江淮果岭（叶集段）风景道建设。

④完善果岭道路亮化、绿化及旅游标识牌建设。

2.沣河水利风景区

①完善游客接待中心等服务设施建设。

②丰富景区水文化。

③完善景区道路绿化、亮化。

4.下骆山

①完成下骆山项目旅游开发规划编制。

②开展招商引资工作。

③加快景区道路规划建设。

5.芮祠知青文化园

①完成芮祠知青文化园项目建设规划设计。

②完成芮祠祠堂文化、知青文化史料搜集

6.未名纪念馆（台静农纪念馆）

①完善馆内配套设施建设。

②完成史料搜集整理及布展工作，启动台静农纪念馆对外开放。
	1.江淮果岭生态旅游区

①完成果品交易、仓储保鲜、物流、加工集中区建设。

②完善基础设施配套建设。

2.沣河水利风景区

①加快停车场等基础设施建设。

②开展A级旅游景区创建。

3.下骆山

①完成观景亭等建设。

②启动水上乐园、河道漂流及农业观光项目建设。

芮祠知青文化园

①加快芮祠知青文化园项目主体工程建设。

②完成知青纪念馆、农事体验馆建设。

③完成基础设施配套建设。


二、旅游公共服务设施建设

	年度

县区
	2019年
	2020年
	2021年

	霍

邱

县
	1.新改建旅游厕所12座（其中AAA级2座，AA级8座，A级2座）。

2.在河口高速服务区增设旅游宣传标识牌。

3.新建金日盛矿业园旅游停车场1个（其中大车停车位3个，小车停车位20个）。

4.新建霍邱长集至城关旅游道路30公里。

5新建游客服务中心1个。

6.提升临淮岗景区智慧旅游系统，启动旅游监测指挥平台建设。

7.处置水门塘大酒店资产。
	1.新改建旅游厕所8座（其中AAA级2座，AA级5座，A级1 座）。

2.新建道路交通标示牌5块。

3.新建张庄矿业园旅游停车场1个（其中大车停车位3个，小车停车位20个）。

4.新建城西湖环湖旅游道路10公里。

5.新建游客服务中心1个。

6.启动霍邱县旅游集散中心项目建设。

7.启动实施水门塘大酒店改扩建工程。
	1.新改建旅游厕所10座（其中AAA级1座，AA级8座，A级1座）。

2.新建道路交通标示牌5块。

3.新建李特故居旅游停车场1个（其中小车停车位10个）。

4.启动城关至临淮岗景区道路12公里提升工程。

5.新建游客服务中心1个。

6.继续实施霍邱县旅游集散中心项目建设。

7.完成水门塘大酒店续建工程。

	金

寨

县
	1.新改建旅游厕所20座（其中AAA级4座，AA级16座）。

2.新建道路交通标示牌20块。

3.新建马鬃岭、大湾旅游停车场2个（其中大车停车位20个，小车停车位50个）。

4.建成小南京至汤家汇旅游道路40公里。

5.新建游客服务中心1个。

6.启动大湾精品民宿项目。

7.建成风景道燕子河驿站。

8.启动燕子河大峡谷木屋度假村。
	1.新改建旅游厕所25座（其中AAA级3座，AA级22座）。

2.新建道路交通标示牌20块。

3.启动金寨高铁站至裕安交界处公路升级改造工程建设。

4.建成麦吉农场项目。

5.完成大湾精品民宿项目。

6.完成燕子河大峡谷木屋度假村。
	1.新改建旅游厕所5座（其中AA级5座）。

2.新建道路交通标示牌10块。

3.建设金寨高铁站至裕安交界处公路升级改造工程。



	霍

山

县
	1.新改建旅游厕所12座（其中AA级12座）。

2.新建道路交通标示牌 5 块。

3.在坝上新建旅游停车场 1 个（其中大车停车位10个，小车停车位50个）。

4.新建大河厂至但家庙旅游道路6公里。

5.新建游客服务中心3个。

6.完善提升全域旅游大数据中心、旅游产业运行监测平台、旅游产业展示平台。

7.完成全域旅游集散中心建设，对外开放。

8.继续推进大别山旅游环线节点建设。
	1.新改建旅游厕所8座（其中AA级8座）。

2.新建道路交通标示牌10块。

3.在金竹坪村、大别山主峰北坡新建旅游停车场2 个（其中大车停车位10个，小车停车位50个）。

4.新建陡沙河至太阳旅游道路15公里。

5.新建游客服务中心3个。

6.开发应用智能门票系统。

7.新增大别山旅游环线1-2处旅游营地建设，完善配套。
	1.新改建旅游厕所10座（其中AAA级1座，AA级9座）。

2.新建道路交通标示牌5 块。

3.在迎驾新城工业园景区新建旅游停车场1个（其中大车停车位20 个，小车停车位  100个）。

4.新建太阳至包家旅游道路4公里。

5.新建游客服务中心5个。

6.建设乡村旅游电子商务平台。

7.新增大别山旅游环线1-2处旅游营地建设。

	舒

城

县
	1.新改建旅游厕所13座（其中AAA级4座，AA级5座，A级4座）。

2.新建道路交通标示牌20块。

3.新建荷花堰、金桥农林、舒茶人民公社景区等地旅游停车场3个（其中大车停车位25个，小车停车位200个）。

4.建设环万佛湖旅游扶贫大道旅游绿道20公里。
5.新建游客服务中心3个。
6.完成旅游集散体系规划。

7.加快环万佛湖及大别山风景道、茶谷沿线驿站建设。

8.实施3A级以上景区智能导游、电子讲解、实时信息推送及各类旅游企业无线Wi-Fi、在线预订、网上支付等智慧旅游建设。
	1.新改建旅游厕所10座（其中AAA级2座，AA级6座，A级2座）。

2.新建道路交通标示牌20块。

3.新建留乡湾度假村、相岳园林等地旅游停车场2个（其中大车停车位20个，小车停车位180个）。

4.建设环万佛湖旅游扶贫大道旅游绿道20公里。

5.新建游客服务中心2个。
6.筹划建设六安旅游集散中心舒城次中心。

7.加快环万佛湖及大别山风景道、茶谷沿线驿站建设。

8.编制县智慧旅游及大数据中心规划。
	1.新改建旅游厕所10座（其中AAA级3座，AA级5座，A级2座）。

2.新建道路交通标示牌20块。

3.在古绿园、万佛山茶文化中心、花世界新建旅游停车场3个（其中大车停车位22个，小车停车位200个）。

4.建设环万佛湖旅游扶贫大道支线旅游绿道20公里。

5.新建游客服务中心3个。
6.建设六安旅游集散中心舒城次中心。

7.加快环万佛湖及大别山风景道、茶谷沿线驿站建设。

8.启动县域大数据中心、旅游监测指挥平台建设。

	金

安

区
	1.新改建旅游厕所18座（其中AAA级2座，AA级15座，A级1座）。

2.新建道路交通标示牌19块。

3.在洪山生态旅游示范区新建旅游停车场1个（其中大车停车位15个，小车停车位100个）。

4.完成风情谷景区入口、毛坦厂镇至东石笋景区、洞天湖大道等道路建设。

5.谋划六安市旅游集散中心建设。

6.新建游客服务中心1个。

7.完成太平桥画廊人家节点绿化美化亮化工程建设。

8.实施大华山景区金狮寨景点游步道、映狮湖清淤及景观等基础配套建设。

9.实现A级景区视频监控升级全覆盖，开发完善游客欢迎短信群发及人员导入分析。
	1.新改建旅游厕所10座（其中AAA级3座，AA级5座，A级2座）。

2.新建道路交通标示牌10块。

3.新建旅游停车场1个（其中大车停车位15个，小车停车位50个）。

4.实施东石笋景区主干道沿线环境提升、九龙谷景点游步道修复。

5.启动六安市旅游集散中心建设。
6.新建游客服务中心1个。

7.完善景区游客量实时监控分析及预警系统，停车场智能化建设。
	1.新改建旅游厕所14座（其中AAA级3座，AA级8座，A级3座）。

2.新建道路交通标示牌10块。

3.新建旅游停车场1个（其中大车停车位15个，小车停车位50个）。

4.争取建设迎宾大道南延至张店镇旅游道路30公里。

5.推进六安市旅游集散中心建设。
6.新建游客服务中心1个。

7.推出东石笋景区景交车服务。

8.洪山绿道沿线服务驿站建设。

9.开发语音智能导游系统。

	裕

安

区
	1.新改建旅游厕所12座（其中AA级12座）。

2.新建道路交通标示牌10块。

3.在独山镇双峰村、紫荆花怡养小镇、横河岭森林公园新建旅游停车场3个（其中大车停车位80个，小车停车位150个）。

4.新建毛岔河至龙门冲旅游道路16公里。

5.完成横河岭森林公园内1处大型驿站建设。

6.完成茶谷风景道（桃花仙谷至横河岭森林公园至茶谷主题公园沿线道路）提升工程。

7.完成4个4A级景区VR拍摄。
	1.新改建旅游厕所10座（其中AA级10座）。

2.新建道路交通标示牌8块。

3.在横河岭森林公园新建旅游停车场1个（其中大车停车位20个，小车停车位30个）。

4.改建S330横排一桥至独山段旅游道路17公里。

5.新建游客服务中心2个。

6.在独山镇新建一处旅游集散中心。

7.实施大别山湿地风景道提升项目建设。

8.开展4A级旅游景区智慧旅游服务项目建设。

9.开发手机移动端等宣传平台。
	1.新改建旅游厕所12座（其中AA级12座）。

2.新建道路交通标示牌8块。

3.在独山红色教育基地新建旅游停车场1个（其中大车停车位20个，小车停车位30个）。

4.新建新安至寿春路桥沿淠旅游道路7公里。

5.新建游客服务中心2个。

6.在六安高新技术产业开发区双创大厦附近新建旅游驿站。



	叶

集

区
	1.新改建旅游厕所8座（其中AA级8座）。

2.新建孙岗棠店村至平岗街道尧岭村旅游道路20公里。

3.完成羊肉美食街、大别岗庄园、龙锦酒店、三友旅行社无线WIFI全覆盖，开通在线预订、网上支付功能。
	1.新改建旅游厕所2座（其中AA级2座）。

2.新建道路交通标示牌10 块。

3.在三元镇三元社区新建旅游停车场1个（其中大车停车位  5个，小车停车位20个）。
4.新建游客服务中心1个。

5.启动东部生态新城游客集散中心建设。

6.完成大别岗庄园、旅游扶贫重点村和平村、尧岭村、石龙河村智能导游、电子讲解功能设置，开设网站进行实时信息推送。
	1.新改建旅游厕所6座（其中AA级6座）。

2.新建道路交通标示牌12块。

3.在东部生态新城（未名纪念馆）新建旅游停车场1个（其中大车停车位10个，小车停车位40个）。
4.新建游客服务中心1个。

5.建设东部生态新城游客集散中心主体工程。

6.启动东部生态新城大数据中心建设。


三、旅游+ +旅游业态发展
	年度

县区
	2019年
	2020年
	2021年

	霍

邱

县
	1.创建花园镇健园生态园休闲旅游示范点1个。

2.创建枣园生态园农家乐1家（四星级）。

3.创建城关镇泽沟村、临淮岗乡双门村、夏店镇砖洪村等A级旅游村3个。

4.彭塔乡慈佛寺村、夏店镇砖洪村实施观光采摘项目。

5.谋划淮上人家等品牌建设。

6.新建县文博馆。

7.谋划霍邱县旅游展示和接待服务中心项目建设。

8.新研发文旅产品3个。

9.创建工业景区金日盛矿业园和研学旅游点临淮岗景区。
	1.创建枣园生态园、嘉美源农庄等休闲旅游示范点 2 个。

2.创建明清生态园、皖湖生态园等农家乐2家（五星级）。

3.创建彭塔乡金古堆村、曹庙镇元圩村等A级旅游村 2 个。

4.临淮岗乡双门村、马店镇李西圩村实施休闲垂钓和采摘项目。

5.启动淮上人家等品牌建设。

6.建成县文博馆。

7.谋划城市休闲游憩区、特色文化街区建设。
8.启动县旅游展示和接待服务中心项目建设。

9.新研发文旅产品5个，并积极争创品牌。

10.创建工业旅游景区张庄矿业园和研学旅游点金日盛矿业园。
	1.创建临淮岗乡特色旅游名镇1个，李西圩村特色旅游村1个，彭塔乡金古堆村、曹庙镇元圩村等休闲旅游示范点2个。

2.创建嘉美源农庄、黄桥家庭农场等农家乐2家（五星级）。

3.创建河口镇柏树林村A级旅游村1个。

4.岔路镇元圩村、曹庙镇甄岗村实施休闲垂钓项目。

5.完成一批淮上人家挂牌工作。

6.建设临水古镇特色文化街区。

7.建成县旅游商品展示和接待服务中心项目。

8.新研发文旅产品5个。

9.创建张庄矿业园研学旅游和临淮岗景区康养旅游。

	金

寨

县
	1.启动文化旅游名县创建工作，创建梅山镇、天堂寨镇等特色旅游名镇2个，前畈村、小南京村、大峡谷村等特色旅游村3个，麦吉农场、金禾体验园等休闲旅游示范点4个。

2.创建农家乐2家（四星级）。

3.创建大湾村、面冲村等A级旅游村2个。

4.建设瑞丰茶院、印象天堂寨、皖新山居民宿等3家。

5.完善“19+1+1”个乡村旅游扶贫重点村的“八个一”工程（大畈村、龙潭村对乡村旅游驿站进行布展、大湾村完成游客中心建设）。

6.创建农家小院10家。

7.启动华强文创街区项目建设。

8.启动徽风皖韵旅游街区项目建设。

9.启动恒大养生谷项目建设前期工作。
	1.实施文化旅游名县创建工作，创建麻埠镇、燕子河镇等特色旅游名镇2个，面冲村、渔潭村、马石村、李桥村等特色旅游村4个，休闲旅游示范点3个。

2.创建农家乐2家（四星级）。

3.创建A级旅游村2个。

4.创建农家小院20家。

5.建设华强文创街区项目。

6.建设徽风皖韵旅游街区项目。

7.启动建设恒大养生谷项目。
	1.完成文化旅游名县创建工作，创建花石乡、全军乡镇等特色旅游名镇2个，界岭村、响洪甸村、大畈村等特色旅游村3个，休闲旅游示范点3个。

2.创建农家乐2家（四星级）。

3.创建A级旅游村1个。

4.创建农家小院20家。

5.完成华强文创街区项目。

6.续建徽风皖韵旅游街区项目。

7.建设恒大养生谷项目。



	霍

山

县
	1.启动文化旅游名县创建工作，创建磨子潭镇、太阳乡等特色旅游名镇2个，堆谷山村、金竹坪村等特色旅游村2个，堆谷山庄等休闲旅游示范点 2个。

2.创建堆谷山庄、雨诺农庄等农家乐6家（其中五星级1家，四星级3家）。

3.创建金竹坪、陡沙河等A级旅游村2个。

4.建设徽生源倒映拾光等3家民宿。
5.实施留驾园村摄影平台、桃源河村木屋项目。

6.提升堆谷山农家乐集聚区基础设施配套，新建旅游厕所1座，改建停车场2000平方米等。

7.创建“大别山人家”农家乐示范户10家。

8.完成文化馆、博物馆、图书馆、科技馆、城市规划展示馆的消防、智能化、电梯等内装工程。

9.完成新天地美食城建设。

10.推进华强文旅城配套建设。

11.建设东方大地神草谷研学拓展旅游基地。

12.启动天下泽雨中医药健康旅游示范基地创建工作。

13.启动迎驾工业旅游研学基地规划编制工作。

14.完成大别山房车营地一期建设，购置9辆房车，初步具备接待功能。

15.完成月亮湾作家村省级避暑旅游目的地和市级研学旅行基地创建。

16.完成仙人冲画家村市级研学旅行基地创建。

17.九仙尊石斛文化谷完成本草园区150亩花果树、中药材种植。

18.推进但家庙骑行小镇建设。


	1.实施文化旅游名县创建工作，创建上土市镇、落儿岭镇等特色旅游名镇2个，陡沙河村、白云庵村等特色旅游村2  个，抱儿钟秀黄茶园、船仓花海等休闲旅游示范点2个。

2.创建向阳客栈等农家乐 20 家（其中五星级1家，四星级  4家）。

3.创建船仓村等A级旅游村2  个。

4.建设4 家精品民宿。
5.实施堆谷山户外运动小镇建设，完成主题形象标志建设。

6.创建“大别山人家”农家乐示范户10家。

7.完成文化馆、博物馆、图书馆、科技馆、城市规划展示馆内装设计，启动五馆内装施工。
8.基本建成凯耀汇旅游街区。

9.完成东方大地神草谷一期停车场、旅游厕所、通景道路等项目建设，并对外开放运营。

10.启动迎驾工业旅游研学基地建设。

11.启动大别山房车营地二期建设，增加拓展、研学项目。

12.九仙尊石斛文化谷完成本草园药材种植，完善道路等配套设施

13.开发刘通通文创产品。

14.推进太平畈石斛特色旅游小镇建设。

15.继续推进但家庙骑行小镇建设。
	1.完成文化旅游名县创建工作，创建单龙寺镇、太平畈乡等特色旅游名镇2个，东风桥村、王家店村等特色旅游村2个，大别山花园、石斛山等休闲旅游示范点2个。

2.创建陈家大院等农家乐  20家（其中五星级1家，四星级3家）。

3.创建桃源河等A级旅游村  1个。

4.建设云下山舍民宿等5家。

5.实施船仓马槽河大峡谷步道、金竹坪停车场项目。

6.创建“大别山人家”农家乐示范户10家。

7.完成五馆内装施工、布展等工作，对外开放。
8.建设乐富强旅游街区。

9.完善东方大地神草谷接待设施，建成研学旅游和中医药健康旅游基地。

10.天下泽雨创建国家中医药健康旅游示范基地。

11.完成迎驾工业旅游研学基地建设，对外运营。

12.九仙尊石斛文化谷启动养生酒店建设。

13.继续开发刘通通文创产品，新增系列产品3-5类。

14.逐步完善大别山房车营地建设。

15.完成太平畈石斛特色旅游小镇建设，正式运营。

	舒

城

县
	1.启动文化旅游名县创建工作，创建晓天镇、河棚镇等特色旅游名镇2个，白鹿村、红光村等特色旅游村2个，古月山庄、鹏翔生态园等休闲旅游示范点4个。

2.创建河棚顺发农家乐、晓天随缘小墅等农家乐5家（其中五星级2家，四星级3家）。

3.创建河棚泉石村、阙店乡转水湾村等A级旅游村2个。

4.建设留乡湾度假村民宿等2家。

5.开发白畈村、三元村景点。

6.加快建设过湾农业、金桥林业等休闲旅游点建设。

7.桃溪现代农业示范基地、鹏翔生态园创建“旅游+农业”研学基地。

8.启动九龙寨生态园建设。

9.启动万佛湖镇荷花堰民宿建设。

10.谋划龙舒人家等品牌建设。

11.启动南溪河旅游小镇专项规划编制；

12.完善图书馆、文化馆、规划馆、展览馆等场馆旅游设施。

13.策划建设晓天“兰花古镇”、高峰“红色旅游”、汤池“温泉小镇”等10个旅游小镇。

14.启动李公麟书画研究院项目建设。
15.谋划周瑜城——七门堰文化旅游区项目建设。
16.编制仙女寨和梁祝文化景区建设旅游开发规划。
17.完善舒城县体育馆旅游功能。 

18.启动万佛湖三江温泉度假区及景区东大门建设。 

19.新开发3种以上旅游商品。
	1.实施文化旅游名县创建工作，创建城关镇、桃溪镇等特色旅游名镇2个，龙眠村、梅岭村等特色旅游村2个，九一六茶园、石关林场等休闲旅游示范点2个。

2.创建花世界、古绿园等农家乐4家（其中五星级1家，四星级3家）。

3.创建桃溪红光村等A级旅游村2个。

4.建设万佛湖镇荷花堰民宿、舒茶石塘村民宿等2家。

5.开发山埠村、四圩村景点。

6.提升转水湾香椿采摘园、阳光雨露生态园等旅游功能。

7.完成九龙寨生态园项目主体建设。

8.启动龙舒人家等品牌建设。

9.完善南溪河旅游小镇旅游功能。

10.加强县城旅游主题功能区、休闲游憩区、城市公园等项目建设。

11.启动晓天“兰花古镇”、高峰“红色旅游”、汤池“温泉小镇”等10个旅游小镇建设。。

12.完成李公麟书画研究院项目主体建设。

13.启动周瑜城——七门堰文化旅游区项目建设。

14.启动仙女寨和梁祝文化景区景点及配套设施建设。

15.健全舒城县体育馆旅游接待设施和配套设施。

16.开发汤池温泉。 

17.推进万佛湖三江温泉度假区及景区东大门建设。 

18.新开发3种以上旅游商品。
	1.完成文化旅游名县创建工作，创建干汊河镇、五显镇等特色旅游名镇2个，三江村、文冲村等特色旅游村2个，转水湾香椿采摘园、阳光雨露生态园等休闲旅游示范点2个。

2.创建留乡湾度假村、阙店乡三湾村农家乐等农家乐4家（其中五星级1家，四星级3家）。

3.创建南港镇过湾村、春秋乡文冲村等A级旅游村2个。

4.建设五显上河民宿等2家。

5.开发龙眠村、七门堰村景点。

6.提升张母桥镇车厢沟樱桃、五显百家寨竹海、棠树乡龙泉盆荷等休闲农业基地旅游功能。

7.九龙寨生态园、柏林相岳园林创建3A级旅游景区。

8.完成一批龙舒人家挂牌工作。

9.启动南溪河旅游小镇创建国家4A级旅游景区。

10.谋划在县城建设特色文化街区、主题乐园等项目建设。

11.创建晓天“兰花古镇”、高峰“红色旅游”、汤池“温泉小镇”等10个旅游小镇。

12.建成李公麟书画研究院
，并对外开放。
13.续建周瑜城——七门堰文化旅游区项目。

14.启动仙女寨和梁祝文化景区4A景区创建工作。

15.建设汤池温泉旅游配套设施。 

16.建成万佛湖三江温泉度假区及景区东大门。 

17.新开发3种以上旅游商品。

	金

安

区
	1.启动文化旅游名县创建工作，创建张店镇、毛坦厂镇等特色旅游名镇2个，洪山村、太平桥村、东石笋村、八角塘村等特色旅游村4个，九月山庄、小杨村官葡萄园、虚谷温泉、晶鑫葡萄园、璞乡生态园、玉龙山庄、东石笋野茶合作社、朱家大院等休闲旅游示范点8个。

2.创建猛虎跳界、朱家大院等农家乐4家（其中五星级2家，四星级2家）。

3.创建金冲村、牌楼村等A级旅游村2个。

4.建设九月庄园民宿1家。

5.金冲、金子寨、杨岩旅游扶贫重点村实施桃花园主会场提升、金狮寨古景点游步道及映狮湖清淤、景观建设、龙潭湖水库建设项目。

6.谋划画廊人家等品牌建设。

7.谋划金安区“两馆一厅”建设。

8.实施南湖公园景观提升工程。

9.实施齿轮厂居民搬迁工程。

10.谋划齿轮厂文创街区工作。
11.提升淠史杭干渠市内段绿化工程。

12.完善城区旅游咨询功能。

13.启动红街旅游特色街区打造。

14.谋划寿春路沿线旅游规划布局。

15.九仙尊、九月庄园、海洋大世界创建省级研学旅行基地。

16.九仙尊、银马生态园创建中医药健康旅游基地。

17.推进虚谷温泉度假区、聆心谷等康养旅游产品建设。
	1.实施文化旅游名县创建工作，创建东河口镇、中店乡等特色旅游名镇2个，牌楼村、金子寨村等特色旅游村4个，张家店战斗前线指挥部旧址、金狮寨景点等休闲旅游示范点8个。

2.创建刘家大院、凤凰台山庄等农家乐4家（其中五星级2家，四星级2家）。

3.创建金子寨、毛湾等A级旅游村2个。

4.建设朱家大院民宿1家。

5.金冲、牌楼、杨岩旅游扶贫重点村实施桃花园主会场提升、张家店战斗前线指挥部旧址完善、龙潭湖水库建设项目。

6.启动画廊人家等品牌建设。

7.启动金安区“两馆一厅”建设。

8.建成蓝溪康养中心。

9.实施悠然南山度假区康养项目建设（康养公寓、老年大学等）。

10.启动齿轮厂文创街区建设。

11.红街创建旅游特色街区。

12.启动寿春路沿线旅游规划布局。

13.金冲村创建省级乡村旅游创客基地。

14.谋划天地精华工业旅游点建设。
15.马政文化园创建省级研学旅行基地。
	1.完成文化旅游名县创建工作，创建孙岗镇、施桥镇等特色旅游名镇2个，昭庆村、青松村等特色旅游村4个，将军山景点、鑫绿源蓝莓基地等休闲旅游示范点8个。

2.创建青峰岭农庄、新城农庄等农家乐3家（其中五星级1家，四星级2家）。

3.创建八角塘、杨岩等A级旅游村2个。

4.建设凤凰山庄民宿1家。

5.金冲、杨岩旅游扶贫重点村实施桃花园会场提升、龙潭湖水库建设项目。

6.完成一批画廊人家挂牌工作。

7.实施金安区“两馆一厅”建设。

8.提升皋陶文创园业态品质。

9.继续实施悠然南山度假区康养项目建设（康养公寓、老年大学等）。

10.实施齿轮厂文创街区建设。

11.实施寿春路沿线旅游项目。

12.启动天地精华工业旅游点建设。

13.谋划画廊西环线体育旅游产品打造。

	裕

安

区


	1.创建独山镇、苏埠镇等特色旅游名镇4个，双峰村、横排头村等特色旅游村5个，紫荆花怡养小镇、樱花溪畔、继红农庄、百果园、小龙生态园庄等休闲旅游示范点5个。

2.创建小龙生态园、独山茶谷驿站等农家乐7家（其中五星级4家，四星级3家）。

3.创建南焦湾村、双峰村、新华村、横排头村等A级旅游村4个。

4.建设樱花溪畔、十八盘茶谷小院民宿等2家。

5.横排头村、南焦湾村、新华村游客中心提升。

6.黄莲村、红石岩村、西岗村旅游景观提升。

7.樱花溪畔休闲旅游示范点提升园区景观，完成跌水景观打造、民宿装修配套，完善公共服务配套。

8.小龙生态园扩建停车场，增设游乐性项目（网红桥、军事训练等）。

9.谋划瓜片人家等品牌建设。

10.启动野生动物园规划编制。

11.启动罍街项目建设。

12.启动体育馆建设。

13.谋划云露街美食街区提升工程。

14.完成紫荆花怡养小镇党建纪念馆、孝道纪念馆、乡愁馆规划设计，建成门球场、室外篮球场和私人博物馆、康复护理医院等项目。
15.完成抹茶小镇康养项目规划编制。
	1.创建狮子岗乡、西河口乡、青山乡、顺河镇等特色旅游名镇4个，红石岩村、王圩村等特色旅游村5个，十八盘茶谷小院、农博园、九公庄园等休闲旅游示范点5个。

2.创建万和山庄、笑春堂茶谷小站等农家乐6家（其中五星级3家，四星级3家）。

3.创建王圩村、土门店村等A级旅游村3个。

4.丰富桃花仙谷入口处至横河岭森林公园连接线景观。

5.提升小龙生态园小型萌宠动物园，建设中草药科普园，完成200亩果蔬采摘园建设。

6.完成裕沣田园综合体规划设计，启动一期园区建设工程。

7.启动瓜片人家等品牌建设。

8.完成野生动物园规划编制。

9.启动野生动物园一期旅游设施建设。

10.完成体育馆建设。

11.启动云露街美食街区提升工程。

12.完成紫荆花怡养小镇党建纪念馆、孝道馆、乡愁纪念馆、紫孝泉温泉康复理疗基地等项目建设。
13.启动抹茶小镇康养项目一期工程，完成厂房建设。


	1.创建分路口镇等特色旅游名镇3个，武陟山村等特色旅游村3个，生机伯伯、江淮果岭大观园等休闲旅游示范点3个。

2.创建九公庄园、桃园人家等农家乐5家（其中五星级  3家，四星级2家）。

3.创建西岗村、黄莲村等A级旅游村3个。

4.完成裕沣田园综合体一期园区（农业）建设，逐步增设景观节点，启动餐饮建设。

5.完成一批瓜片人家挂牌工作。

6.完成野生动物园一期工程建设，对外开放。

7.云露街创建旅游特色街区。

8.完成紫荆花怡养小镇老年活动中心、乒乓球馆、室内游泳池、高尔夫训练场建设并投入使用。

9.完成抹茶小镇商业区建设
，完善公共服务配套设施。

	叶

集

区
	1.创建三元镇特色旅游名镇 1个，尧岭村、和平村等特色旅游村2个，未名湖湿地公园休闲旅游示范点1个。

2.创建果岭山庄、自留地休闲农庄等农家乐2家（四星级）。

3.创建尧岭村、和平村等A级旅游村2个。

4.建设鑫宏农庄、果岭山庄民宿等2家。

5.和平村、尧岭村、石龙河村实施旅游服务质量提升项目。

6.指导江淮果岭核心游览区“八个一”项目建设和管护，完善配套设施。

7.谋划果岭人家等品牌建设。

8.完善未名湖湿地公园基础设施建设。

9.完成史河沿河道路规划设计。

10.启动松源湖休闲游览区项目建设。

11.启动东部生态新城文旅项目建设。

12.开发叶集羊肉、木榨麻油、武妹蜂蜜、徽海黄菊、大别岗秋梨膏等旅游商品。
	1.创建洪集镇特色旅游名镇1个，石龙河村、富岗村等特色旅游村2个。

2.创建岭上红农庄农家乐 1 家（四星级）。

3.创建石龙河A级旅游村。

4.积极招商引资，完成江淮果岭景点整合规划。

5.完成五里桥农家休闲山庄、富岗叶集徽州大院生态农庄、尧岭龙虾馆项目主体工程建设。

6.启动果岭人家等品牌建设。

7.建设松源湖休闲游览区主体工程。

8.完成史河沿河景观道路主体建设。

9.完善叶集城区旅游配套设施建设。

10.续建东部生态新城文旅项目。

11.举办大型旅游商品设计大赛。

12.大别岗庄园创建研学旅游基地。


	1.创建平岗街道特色旅游名镇，芮祠新村特色旅游村。

2.创建五里桥农家休闲农庄、富岗村徽州大院生态农庄等农家乐2家（其中四星级2家）。

3.创建富岗村、芮祠新村等A级旅游村2个。

4.完善江淮果岭核心游览区旅游基础设施建设。

5.完成一批果岭人家挂牌工作。

6.完善松源湖休闲游览区垂钓、采摘等景点布局建设。

7.完成东部生态新城大剧院、规划馆、文化馆等布展工作。

8.完成中至信家居产业园工业+旅游融合发展规划编制工作。


抄送：省文化和旅游厅。
六安市促进旅游业改革发展领导小组         2019年10月10日印发
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