六安市贯彻落实2021年省生态环境保护

专项督察报告整改方案

2021年6月21日至7月10日，省第二生态环境保护督察组对我市开展自然保护地专项督察。2021年12月15日，督察组向我市反馈了督察报告，并移交了责任追究问题清单。督察报告肯定了我市自然保护地生态环境保护工作取得的进展和成效，指出了督察发现的主要问题，提出了具体意见和建议，具有很强的指导性、针对性、操作性。现就抓好整改工作制定如下方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻习近平生态文明思想，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，从严压实生态文明建设的政治责任。坚持综合治理、系统治理、源头治理，突出精准治污、科学治污、依法治污，以更实举措、更大力度、更高质量狠抓省生态环境保护专项督察反馈意见问题整改，切实提高自然保护地监督管理能力，统筹推进生态环境高水平保护与经济高质量发展，推动经济社会发展全面绿色转型，为加快新阶段现代化幸福六安建设提供有力保障。

（二）基本原则

——提高站位、自觉整改。各县区各有关部门对“国之大者”要心中有数，站在政治和全局的高度，坚决贯彻督察整改要求，切实在思想上警醒警觉、政治上对表对标、行动上立行立改，推动督察反馈问题真改实改彻底改。

——对标对表、全面整改。坚持问题导向、目标导向、结果导向，对照督察报告细化梳理问题，明确整改目标、责任单位、完成时限，逐项制定整改措施，确保整改工作有序推进、整改措施有力落实、整改任务有效完成。

——实事求是、科学整改。坚持分类施策，能立即解决的，要马上整改，力争立竿见影；对需要一定时间整改的，要制定计划，明确时限和阶段性目标任务，在保证整改质量的前提下，尽快取得群众有感的成效；对需要长期整改的，要论证方案，分阶段常态化推进，锲而不舍、久久为功，以钉钉子精神抓好落实。

——标本兼治、系统整改。坚持即知即改与常态长效相结合，深入剖析问题根源，标本兼治，从体制机制和政策措施上解决问题，形成管长远、治根本、保长效的自然保护地生态环境保护制度体系和工作机制，推动自然保护地高质量建设。

（三）工作目标。督察反馈问题全部整改到位。强力推进督察报告指出的4个方面10类33项问题整改，2022年底前完成21项，2023年底前力争基本整改到位；督察期间交办的150个信访件（目前已完成整改145件）2022年底前全部整改完成。到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态系统服务功能稳步提升，经济社会发展全面绿色转型成效显著。

二、重点举措

（一）贯彻落实习近平生态文明思想，坚决扛起生态文明建设政治责任。各级党委和政府要把深入学习贯彻落实习近平生态文明思想作为重要政治任务，通过党委（党组）理论学习中心组学习会等形式，深入学习习近平总书记关于《甘肃祁连山国家级自然保护区生态环境问题督查处理情况》《洞庭湖下塞湖矮围整治及相关违纪违法问题查处进展情况报告》重要批示精神，做到学懂弄通做实，不断增强思想自觉、政治自觉和行动自觉。从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治高度，坚定不移加强自然保护地生态环境保护工作 ，确保督察反馈问题全部整改到位。

（二）坚持分类处置，有效破解自然保护地内生态环境问题。

1. 开展自然保护地全面排查专项行动。围绕省第二生态环境保护督察组自然保护地专项督察及历年来生态环保督察反馈问题，制定行动方案，对2017年“绿盾行动”以来下发疑似点位进行再排查再梳理，对全市自然保护地突出生态环境问题进行“大起底”“回头看”，全面梳理自然保护地生态环境问题，形成问题清单，制定整改方案，建立整改台账，落实整改责任。同时强化部门间执法联动，针对自然保护地违法违规行为，依法依规进行查处。

2. 妥善解决自然保护地内历史遗留问题。按照“分类、有序、尊重历史”的原则，对自然保护地内历史遗留问题，深入调查研究，制定切实可行的整改方案，分类有序解决历史遗留问题。一是持续推进自然保护地整合优化，从根本上解决我市自然保护地重叠设置、多头交叉管理的问题。科学设立安徽金寨西河大鲵省级自然保护区，解决金寨县大鲵自然保护区设立不科学、无法落界等问题。二是结合乡村振兴,对优化整合后自然保护区核心保护区范围内的原住居民，科学制定搬迁计划，实施生态移民,确保原住居民“搬得出、稳得住、能致富”。对暂时不能搬迁的,设立过渡期,允许开展必要的、基本的生产活动,同时加强监管，防止出现扩大生产的现象。三是分类清理矮围问题，对全市自然保护地矮围进行全面排查；对自然保护地设立后形成且对生态环境影响较大的矮围进行拆除，对库区移民等原因形成的历史遗留矮围，加强监管，杜绝出现加高扩建等现象。同时制定切实可行的退出方案，有序推进问题整改。

（三）补短板强弱项，提升自然保护地管理能力和水平。

1. 加强自然保护地管理机构和队伍建设。进一步加强自然保护地管理机构建设，落实人员配置，明确职责分工，确保每个自然保护地都有明确的机构和专业的人员进行管理。培育和引进自然保护地建设和发展急需的管理和技术人才，注重提高专业技术人员的比例和专业水平，积极开展岗位业务培训，提升发现问题、解决问题的能力。

2. 建立自然保护地常态化监测体系。推广运用自然保护地卫星遥感监测、无人机监测等技术手段，建立健全自然保护地问题防范、预警和解决机制。定期开展市级自然保护地人类活动遥感监测，对自然保护地内基础设施建设、矿产资源开发等人类活动进行全面监控。落实自然保护地管理机构巡护主体责任，充分发挥林长和生态护林员的作用，健全自然保护地常态化巡护巡查机制，形成远程监控、地面巡护相结合的立体化监测防控体系，提高综合防控能力。

3. 严格自然保护地监督执法。加大执法力度，扎实开展“绿盾”自然保护地监督检查专项行动，严格按照“三个一”工作要求（填写一张现场核查表、拍摄一张照片、录制一段视频），深入现场开展核实验证，认真落实“谁检查、谁签字、谁负责”的责任追究制度，层层传导压力，确保数据真实准确，坚决杜绝排查工作不严不实。建立自然保护地突出生态环境问题线索会商和移送机制，做好林业行政执法与生态环境保护综合行政执法衔接工作，加强沟通交流、信息共享。

三、保障措施

（一）加强组织领导。市环境保护委员会统筹整改工作，协调解决重大问题，市环境保护委员会办公室负责综合调度、跟踪督办整改工作落实。各县区各有关部门进一步健全整改工作组织领导体系，按照管发展、管生产、管行业必须管环保的要求，主要负责同志带头抓部署、抓协调、抓整改、抓督办，分管负责同志具体抓、靠前抓，压紧压实工作责任。

（二）强化督导调度。坚持月调度、季通报、年考核的工作制度，适时采取明察暗访、第三方评估监督等措施，加强对整改工作的督导督办，及时掌握整改工作进展。对工作推进有力、整改成效明显的，予以褒扬激励；对整改不力、进展迟缓的及时警示、通报、约谈，确保按方案有序推进，推动问题按时完成整改。市直监管责任单位要深入一线，加强业务指导，及时帮助县区解决整改工作中遇到的问题。

（三）严肃责任追究。对督察组移交的责任追究问题，成立责任追究调查组，制定工作方案，明确职责分工，落实岗位责任，深入调查核实，厘清责任，严肃、规范、精准、审慎实施问责，坚持实事求是，避免“一刀切”、泛化和简单化。加大整改工作力度，对整改不力、弄虚作假等行为，依规依纪依法追究相关单位和人员的责任。

（四）强化信息公开。健全环境信息公开机制，拓宽信息公开渠道，加大宣传报道力度，及时宣传整改工作成效，公开整改方案和整改落实情况，主动接受社会监督，保障广大人民群众的知情权和参与权。对整改不力、问题突出的县区和单位，加大曝光力度，形成整改合力。同时，健全舆情监测分析机制，强化舆论引导，及时处置突发舆情，营造良好氛围。

附件：六安市贯彻落实2021年省生态环境保护专项督察

反馈问题整改措施清单

附件

六安市贯彻落实2021年省生态环境保护专项督察反馈问题

整改措施清单

| 序号 | 整改问题 | 整改措施 | 整改标准 | 主体责任单位 | 监管责任单位 | 整改时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六安市在自然保护地生态环境保护工作中虽然取得了一定进展和成效，但对标习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，对标党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求，仍有明显差距，一些自然保护地突出问题依然存在。 | 1.深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，全面落实党中央、国务院关于自然保护地生态环境保护工作各项决策部署以及省委、省政府关于自然保护地生态环境保护工作要求。 2.各级党委、政府要将自然保护地生态环境保护工作纳入重要议事日程，定期研究自然保护地生态环境保护工作。 3.加强自然保护地法律法规培训，进一步加强自然保护地法律法规、典型案例学习教育，提高干部队伍自然保护地生态环境保护意识和做好自然保护地生态环境保护工作的自觉性、主动性。 | 贯彻落实习近平生态文明思想的思想自觉、政治自觉和行动自觉不断增强；自然保护地生态环境保护工作水平有效提升。 | 各县区党委、政府，市直有关单位 | 市委办公室、市政府办公室、市生态环境局 | 立行立改， 长期坚持 |  |
| 一、贯彻落实中央及省自然保护地生态环境保护决策部署存在薄弱环节 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 矮围问题整治不彻底：六安市一些地方和部门贯彻落实习近平总书记关于《甘肃祁连山国家级自然保护区生态环境问题督查处理情况》《洞庭湖下塞湖矮围整治及相关违纪违法问题查处进展情况报告》重要批示精神及省委、省政府《安徽省生态区域违法建设问题排查整治专项行动实施方案》的要求不到位，汲取洞庭湖下塞湖非法矮围问题教训不深刻，排查整治不全面、不彻底，致使部分自然保护地内非法矮围问题依然存在。 | 1.深入学习贯彻习近平总书记关于《甘肃祁连山国家级自然保护区生态环境问题督查处理情况》《洞庭湖下塞湖矮围整治及相关违纪违法问题查处进展情况报告》重要批示精神及省委、省政府《安徽省生态区域违法建设问题排查整治专项行动实施方案》的要求，深刻汲取洞庭湖下塞湖非法矮围问题教训，加强自然保护地相关法律法规学习。 2.开展专项行动，全面排查自然保护地内非法矮围问题，2022年6月底前完成排查工作。 3.对排查出的问题及时制定整改方案，建立问题、任务、标准、责任“四项清单”。 4.加强调度和督办，按照序时进度推进问题整改，2023年6月底前全面完成整改。 | 自然保护地内非法矮围问题依法依规排查整治到位。 | 各县区党委、政府，市直有关单位 | 市林业局、市农业农村局、市水利局 | 2023年6月 |  |
| 3 | 矮围问题整治不彻底：督察发现，霍邱县东西湖自然保护地内现有矮围48个,圩体长度合计123.6公里，圈围面积达2155公顷，占保护区总面积的15%左右，其中，城西湖圈围面积达1697.1公顷，占城西湖面积的58.3%。 | 1.制定《霍邱东西湖省级自然保护区非法圈圩整改工作方案》。 2.对东西湖自然保护地现有圈围进行全面排查，对排查出的圈围进行工程量测算和招投标，2022年12月底前完成。 3.按照整改标准，2023年6月底前完成圈围拆除。 | 按照《安徽省环境保护委员会办公室关于印发生态区域违法建设问题整治标准的通知》标准完成矮围拆除。 | 霍邱县委、县政府 | 市林业局、市农业农村局、市水利局 | 2023年6月 |  |
| 4 | 矮围问题整治不彻底：督察发现，舒城县万佛湖风景名胜区长期以来形成大小筑坝拦汊、矮围共计51处。 | 1.全面排查万佛湖风景名胜区内大小筑坝拦汊、矮围问题，制定筑坝拦汊、矮围清单，并附相关依据；开展科学评估，按照建成的不同时间阶段以及对湖泊生态环境的影响，分类妥善处置。 2.对2000年风景名胜区总规编制、风景区范围划定之后形成的，对生态环境有影响的筑坝拦汊、矮围进行拆除，并完成生态修复治理，2022年底前完成。 3.对2000年之前，原龙河口水库为解决库区移民生存问题形成的筑坝拦汊、矮围，制定具体措施加强监管，杜绝出现加高扩建等现象，同时制定切实可行的退出方案。 | 通过拆除（按照《安徽省环境保护委员会办公室关于印发生态区域违法建设问题整治标准的通知》标准执行）、加强监管，确保万佛湖风景名胜区内筑坝拦汊、矮围问题得到有效治理。 | 舒城县委、县政府 | 市林业局、市水利局 | 2023年6月 |  |
| 5 | 自然保护地问题排查不深入：2017年至2019年“绿盾行动”下发六安市自然保护地内卫星遥感线索点位5980处，六安市排查后上报存在问题点位仅110处。督察组随机抽查“绿盾行动”线索点位，发现一些县区和部门对“绿盾行动”点位排查不深入、不彻底、不精准。 | 1.开展专项行动，对2017年至2019年“绿盾行动”下发六安市自然保护地内卫星遥感线索点位进行全面排查，逐一复核，2022年6月底前完成排查工作。 2.对排查出的问题科学制定整改方案，建立问题、任务、标准、责任“四项清单”。 3.加强调度和督办，按照序时进度推进问题整改，2023年底前全面完成整改。 | 前期上报不一致的点位纠正处理到位；完成排查整治工作。 | 霍邱县、金寨县、霍山县、舒城县、金安区、裕安区党委和政府 | 市林业局、市农业农村局、市生态环境局 | 2023年12月 |  |
| 6 | 自然保护地问题排查不深入：霍山县将铜锣寨省级风景名胜区内船舱花海旅游项目上报为居民点。 | 1.停止船舱花海旅游项目经营性活动，依法依规收回出让土地及附属物。 2.对该点位进行重新排查和问题上报。 3.完成铜锣寨省级风景名胜区总体规划的编制和上报工作。 | 停止经营性活动，完成铜锣寨省级风景名胜区总体规划的编制和上报。 | 霍山县委、县政府 | 市林业局、市自然资源局 | 2022年12月 |  |
| 7 | 自然保护地问题排查不深入：金寨县将安徽天马国家级自然保护区缓冲区内的安徽小吊酒业有限公司及实验区内的明衡美假日酒店以及十几家餐饮店均上报为居民点。 | 1.举一反三，对安徽天马国家级自然保护区内突出生态环境问题，进行全面排查，2022年6月底前完成排查工作；对排查出的问题科学制定整改方案，建立问题、任务、标准、责任“四项清单”，加强调度和督办，按照序时进度推进问题整改，2023年底前全面完成整改。 2.拆除并清理位于缓冲区内已关停的安徽小吊酒业有限公司相关设备。 3.对实验区内的明衡美假日酒店重新排查，依据排查结果，依法依规处置。 4.对实验区内的十几家餐饮店，加强运行期间管理，规范收集处置污染物。 | 安徽小吊酒业有限公司依法取缔到位；明衡美假日酒店依法依规处理处置到位；十几家餐饮店规范管理到位。 | 金寨县委、县政府 | 市林业局、市生态环境局 | 2023年12月 |  |
| 8 | 自然保护地问题排查不深入：万佛湖风景名胜区内的舒城宝源矿业有限公司采石场上报为建设单位不详，无须整改，并将企业的加工区上报为居民点。 | 1.依法取缔舒城宝源矿业有限公司采石场。 2.吊销企业采矿许可证。 3.对企业加工区进行拆除。 4.完成生态修复。 | 完成宝源矿业有限公司采石场取缔关闭及加工区拆除工作，生态修复到位。 | 舒城县委、县政府 | 市林业局、市自然资源局 | 2022年8月 |  |
| 9 | 自然保护地问题排查不深入：舒城县万佛湖的在水一方民俗旅游度假村于2017 年关闭，但未拆除，上报为邵庄村民组空闲地。 | 1.对在水一方项目具体情况进行全面排查，摸清项目设施详细情况，依法依规分类处置。 2.对位于风景名胜区一级保护区的13栋建筑予以拆除，合计建筑面积665.95平方米。 3.对位于风景名胜区二级保护区的设施（其中混合结构房屋6栋，竹木结构设施1处，其他附属设施6处），予以保留，明确每栋建筑用途，制定具体管理措施，严格执行生态环境保护制度。 4.制定项目区生态修复方案，对整改拆除后的区域，通过场地清理整治、表土回覆、植被恢复等技术手段，开展生态恢复治理，全面提升项目区生态系统质量，恢复生态功能。 5.依法依规收回出让的土地。 | 依法依规分类处置到位，严格控制转用；整改拆除后的区域生态修复到位。 | 舒城县委、县政府 | 市林业局 | 2022年12月 |  |
| 10 | 自然保护地问题排查不深入：2021年5月，在全省“严、重、促”突出生态环境问题“大起底”“回头看”中，六安市上报24个自查问题，其中涉及自然保护地问题仅1个，排查不彻底。 | 1.开展专项行动，对全市自然保护地突出生态环境问题进行“大起底”，深入排查，2022年6月底前完成排查工作。 2.对排查出的问题科学制定整改方案，建立问题、任务、标准、责任“四项清单”。 3.加强调度和督办，按照序时进度推进问题整改，2023年底前全面完成整改。 | 完成自然保护地内突出生态环境问题排查整治工作。 | 霍邱县、金寨县、霍山县、舒城县、金安区、裕安区党委和政府 | 市林业局、市农业农村局 | 2023年12月 |  |
| 11 | 考核制度执行偏松软：根据《2020年度六安市林长制实施情况考核细则》，自然保护地管理贯彻落实情况考核涉及自然保护地规划编制、勘界等4项指标。督察发现，截至2020年底，金寨大鲵自然保护区未完成规划编制、未勘界，按照考核细则应扣分，但六安市林业局未严格落实考核规定，存在“好人主义”，对各县（区）自然保护地管理贯彻落实情况的考核结果均为满分。 | 1.严格执行《六安市林长制工作考核办法》，从严从实落实考核规定。 2.年度考核结果向社会公布。 | 考核规定从严从实落实到位，考核结果客观、公正。 | 市林业局 | 市委督查办 | 立行立改，长期坚持 |  |
| 二、自然保护地设立、管理统筹谋划不足 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 部分自然保护地规划编制工作滞后，先天不足：全市25个自然保护地中，1个未编制总体规划，12个总体规划逾期，10个处于待批阶段。由于规划缺失和不完善，致使部分自然保护地在日常建设、管理中“无规可依”。 | - 对于不存在交叉重叠的省级自然保护地，2022年底前完成规划编制上报工作。 - 对于存在交叉重叠但不涉及风景名胜区的自然保护地，着手开展自然保护地规划编制工作，待我省自然保护地整合优化方案批准后立即开展新编规划的审核和报批。 3.对于存在交叉重叠且涉及风景名胜区的自然保护地，2022年底前拟定整合优化的具体方案，做好整合后规划编制的资源调查和材料收集等前期准备，待风景名胜区整合相关政策明确后，立即开展规划编制和报批工作。 | 按照《全省自然保护地专项规划编制工作方案》，完成分类管理工作。 | 霍邱县、金寨县、霍山县、舒城县、金安区、裕安区党委和政府，市林业局、市农业农村局 | 市林业局、市农业农村局 | 2022年12月 |  |
| 13 | 部分自然保护地规划编制工作滞后，先天不足：督察发现，金寨县政府在2006年批准设立金寨大鲵自然保护区时，既未开展资源调查，也未进行科考论证，不符合实际，将9个乡镇总计156377公顷、40.9%的县域国土面积纳入保护区范围。 | 1.组织开展金寨县大鲵自然保护区综合科学考察，科学论证自然保护区范围。 2.按照安徽省省级自然保护区设立程序申报设立安徽金寨西河大鲵省级自然保护区。 3.编制《安徽金寨西河大鲵省级自然保护区总体规划》。 4.设立安徽金寨西河大鲵省级自然保护区管理机构，完成保护区勘界立标（电子标桩）。 | 安徽金寨西河大鲵省级自然保护区设立并得到省人民政府批准；《安徽金寨西河大鲵省级自然保护区总体规划》经省级主管部门批准；设立管理机构，完成保护区勘界立标（电子标桩）。 | 金寨县委、县政府 | 市林业局 | 2022年10月 |  |
| 14 | 部分自然保护地边界不清，多头管理：六安市部分自然保护地重叠设置、多块牌子、多头管理、权责不明问题长期未得到解决，协调统一、相互配合的管理体制尚未建立。 | 持续推进自然保护地整合优化，2022年底前明确各自然保护地管理机构及管理人员，加强自然保护地保护管理。 | 各自然保护地都有编制部门批复的管理机构，明确的管理人员。 | 霍邱县、金寨县、霍山县、舒城县、金安区、裕安区党委和政府 | 市林业局、市农业农村局、市委编办 | 2022年12月 |  |
| 15 | 部分自然保护地边界不清，多头管理：金寨安徽天马国家级自然保护区与安徽天堂寨国家森林公园、安徽大别山（六安）国家地质公园重叠，分别由安徽天马国家级自然保护区管理局、天堂寨镇政府、森林公园管理处、地质公园管理处管理，没有形成统一的自然保护地管理体系，多头管理和管理盲区并存。 | 1.金寨县组建自然保护地综合管理机构，明确对安徽天马国家级自然保护区、安徽天堂寨国家森林公园、安徽大别山（六安）国家地质公园、天堂寨风景名胜区的统一管理。 2.在《金寨县自然保护地整合优化预案》批准前，确定天堂寨各类自然保护地重叠区域的统一管理机构。 | 形成统一的管理体系，杜绝多头管理和管理盲区。 | 金寨县委、县政府 | 市林业局、市委编办 | 2022年6月 |  |
| 16 | 部分自然保护地边界不清，多头管理：安徽大别山（六安）国家地质公园共有11个片区，未明确管理机构。 | 在自然保护地整合优化期间，2022年底前，明确六安市自然保护地管理中心为大别山（六安）国家地质公园的市级管理机构。大别山（六安）国家地质公园的分园区，由属地县区明确相应的管理机构、人员、进行保护管理。 | 明确或设立相应的管理机构；切实做好大别山（六安）国家地质公园的保护与利用工作。 | 市林业局、市委编办，金寨县、霍山县、舒城县、金安区党委和政府 | 市林业局 | 2022年12月 |  |
| 17 | 部分自然保护地边界不清，多头管理：六安市安徽淠河国家湿地公园管理机构隶属于市城管局，业务指导由市林业局负责，具体管辖范围、执法权限又分别属于金安区、裕安区，管理体制不顺。 | 出台文件，进一步明确部门（单位）职责，处理好市、区相关部门管理与业务指导关系；确定六安市淠河国家湿地公园管理行政执法主体与执法层级。 | 处理好市、区相关部门管理与业务指导关系；明确淠河国家湿地公园管理行政执法主体与执法层级。 | 市林业局、市委编办、市城管局，金安、裕安区委和区政府 | 市林业局 | 2022年6月 |  |
| 三、保护与发展冲突时有发生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 漠视问题：2002年12月，霍山县政府违规将安徽霍山佛子岭省级自然保护区1500公顷（占自然保护区面积的22.5% ）租赁给江苏华夏航空服务有限公司，后成立安徽大别山旅游开发有限公司开发旅游。督察期间，霍山县林业局多次将2009年批准的安徽霍山佛子岭省级自然保护区生态旅游规划功能分区图作为自然保护区功能区划图向督察组提供，把受侵占区域从保护区核心区、缓冲区内剥离。2019年，霍山县林业局按照安徽霍山佛子岭省级自然保护区生态旅游规划完成了自然保护区勘界定标工作，将旅游开发侵占的核心区和缓冲区区域违规调整为实验区。督察发现,安徽大别山旅游开发有限公司在安徽霍山佛子岭省级自然保护区内开发建设的旅游步道、大别山主峰白马尖景区等旅游设施，侵占了保护区的核心区、缓冲区，破坏了自然保护区的系统完整性及生态环境。 | - 严格执行《霍山佛子岭省级自然保护区总体规划》要求。 2.对位于核心区和缓冲区的四望山景区的帽顶山服务用房立即拆除、现场清理并复绿，在进入缓冲区入口处设立警示标牌。 3.对白马尖景区中的大别山庄至白马尖登山步道进行现场勘查，对步道进行充分科学评估论证，制定科学合理的整改方案，2022年6月底前整改到位。 4.举一反三，对安徽霍山佛子岭省级自然保护区内突出生态环境问题，进行全面排查，2022年6月底前完成排查工作；对排查出的问题科学制定整改方案，建立问题、任务、标准、责任“四项清单”，加强调度和督办，按照序时进度推进问题整改，2023年底前全面完成整改。 | 完成涉及核心区和缓冲区的旅游设施拆除、现场清理、复绿工作；步道经充分科学评估论证后，根据整改方案整改到位；完成安徽霍山佛子岭省级自然保护区内突出生态环境问题排查整治工作。 | 霍山县委、县政府 | 市林业局、市生态环境局 | 2023年12月 |  |
| 19 | 监管松软：大华山省级风景名胜区总体规划至今尚未获批， 2013年、2017年，安徽天地精华股份有限公司违反《风景名胜区条例》规定，两次在大华山风景名胜区内建设矿泉水生产项目，从事地下矿泉水开采活动。2017年，省住房和城乡建设厅通报了安徽天地精华股份有限公司违建问题，但金安区漠视通报要求，整改不彻底，监管不到位，违法行为未得到有效制止。 | 1.对照《风景名胜区条例》等法律法规，对安徽天地精华股份有限公司进行全面排查，对存在的违法违规问题处理处置到位。 2.2022年12月底前，完成大华山省级风景名胜区总体规划编制和上报工作。 3.如2023年6月底前，大华山省级风景名胜区总体规划未获批，依法依规对安徽天地精华股份有限公司查处到位。 | 依法依规处理处置到位；大华山省级风景名胜区总体规划获批。 | 金安区委、区政府 | 市林业局、市生态环境局、市自然资源局 | 2023年6月 |  |
| 20 | 监管松软：舒城县在万佛湖风景名胜区一级保护区和安徽大别山（六安）国家地质公园万佛湖园区内违规出让土地，建设万佛湖金龙湾国际休闲度假中心项目。该项目总占地面积约16.7公顷，其中，原舒城县国土资源局违规出让约9.8公顷，安徽万佛湖金龙湾旅游发展有限公司非法侵占约6.9公顷。 | 1.对万佛湖金龙湾国际休闲度假中心项目进行全面排查，对存在的问题依法依规、分类处理处置。 2.整体收储项目。由舒城县政府于2022年3月底前全盘收回土地和地上建筑物、构筑物。 3.拆除一批。依据项目用地红线审批范围及项目建设规划批复等文件，2022年5月底前拆除超出土地审批范围、批建不符的违法违规建筑设施。 4.评估退出一批。对于审批手续齐全，项目区域具有重要生态功能和自然景观，经科学评估认定对生态影响较大的区域，2022年6月底前完成拆除退出。 5.转用监管一批。依据风景名胜区总体规划标准等有关规定，对审批手续齐全，经科学评估认定对生态环境影响较小的区域，予以保留。政府整体收回后，转变其功能用途，作为科研、监测等与保护有关的设施。2023年6月底前，完成用途转变方案规划设计，明确保留的每一栋建筑功能、用途，制定具体措施，加强监测和监管。 6.恢复水生态系统功能。2023年12月底前对项目区域原拦水坝，采取工程措施，连通内、外湖水系，恢复水生态环境。 | 按照科学评估，分类处置的要求落实项目整改，确保万佛湖金龙湾国际休闲度假中心项目问题得到有力有效整改。 | 舒城县委、县政府 | 市林业局、市自然资源局 | 2023年12月 |  |
| 21 | 监管松软：《风景名胜区条例》规定，在风景名胜区内从事建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律法规的规定办理审批手续。万佛湖水源保护和旅游管理委员会作为风景名胜区管理机构，对风景名胜区内的建设活动长期缺乏监管，仅对2017年以来风景名胜区内新增的1130个建筑物中有关乡镇或单位申报的6个建设项目和19户原住民翻建住房进行审核，绝大部分未审核把关，致使建设项目无序扩张。 | - 依据《风景名胜区条例》，制定《万佛湖风景名胜区管理办法》，对万佛湖风景名胜区规划、管理、保护、利用作出针对性规定。 2.建立健全管理体制机制，进一步理顺自然保护地管理机构与自然保护地内乡镇、行政村、水库管理机构等单位的关系，确保管理机构权责统一，提升监管能力。 3.严格执行自然保护地相关法规政策，严厉打击自然保护地内违法违规行为，压实自然保护地管理机构日常管理责任，强化生态环境保护综合行政执法力度。 4.严格规范自然保护地范围内项目建设。对确需建设的项目，严格遵循自然保护地规划，按相关程序上报审批。 5.对2017年以来风景名胜区内新增的1130个建筑物，开展全面排查，实施分类管理，依法依规完善相关审批手续。 | 管理规定完善；常态化监管落实到位。 | 舒城县委、县政府 | 市林业局 | 2022年12月 |  |
| 22 | 监管松软：霍山县铜锣寨省级风景名胜区、南岳山—佛子岭水库省级风景名胜区在总体规划尚未获批情况下，违规进行旅游开发，分别建设大别山卡森长院子房车露营地、生态停车场、（大坝）游客接待中心（含游船码头）、石笋冲码头、龙井冲浮桶码头等工程项目，审核、审批手续不完善。 | 1.完成铜锣寨省级风景名胜区、南岳山—佛子岭水库省级风景名胜区总体规划的编制和上报工作，并科学规划码头等旅游设施。 2.大别山卡森长院子房车露营地和生态停车场，不得从事经营性活动，并对其进行环境影响评价。 3.（大坝）游客接待中心，停止经营性活动，恢复为交通海事、水上执法部门管理用房。 4.大坝码头是水库自建成后当地库区居民出行和交通海事的重要码头，给予保留，科学设置航运线路，并做好相关船舶废弃物、油污水回收处置。 5.拆除石笋冲临时停靠点浮桶；将龙井冲水上浮桶码头移出风景名胜区。 | 完成铜锣寨省级风景名胜区、南岳山—佛子岭水库省级风景名胜区在总体规划的编制和上报工作；大别山卡森长院子房车露营地、生态停车场项目、（大坝）游客接待中心（含游船码头）、石笋冲码头、龙井冲浮桶码头等工程项目分类处置到位。 | 霍山县委、县政府 | 市林业局、市生态环境局、市文旅局 | 2022年12月 |  |
| 23 | 监管松软：安徽天堂寨国家森林公园和安徽大别山（六安）地质公园天堂寨园区在总体规划尚未获批情况下，违规进行旅游开发，分别建设天堂寨国际度假山庄、御龙湾国际度假村、仙境度假村等工程项目，审核、审批手续不完善。 | - 依据《山岳型风景资源开发环境影响评价指标体系》，编制天堂寨国际度假山庄、御龙湾国际度假村、仙境度假村项目建设对天堂寨国家森林公园以及安徽大别山（六安）国家地质公园的景观影响评价报告。 2.根据评价报告评审结论进行处理处置。 3.加强监管，每季度开展生态环境问题检查，对发现的污水处理设施运行不正常、生活垃圾管理不到位等生态环境问题依法处理。 | 完成编制天堂寨国际度假山庄、御龙湾国际度假村、仙境度假村项目建设对天堂寨国家森林公园以及安徽大别山（六安）国家地质公园的景观影响评价报告，分类处理处置到位；污染治理设施完善并正常运行，污染物得到有效收集处置。 | 金寨县委、县政府 | 市林业局 | 2022年10月 |  |
| 24 | 监管松软：安徽金寨天马国家级自然保护区核心区缓冲区内有12家原居民利用自建的家庭住房，扩大经营家庭旅馆或农家乐。 | 1.对12家原居民利用自建的家庭住房，扩大经营的家庭旅馆或农家乐进行全面排查。 2.关闭安徽金寨天马国家级自然保护区缓冲区核心区内12家原居民扩大经营的家庭旅馆或农家乐。 3.拆除扩大建设的临时性经营设施及经营性宣传标识牌。 | 扩大经营的家庭旅馆或农家乐关闭到位；扩大建设的临时性经营设施及经营性宣传标识牌拆除到位。 | 金寨县委、县政府 | 市林业局 | 2022年10月 |  |
| 25 | 监管松软：金寨县金马度假山庄建设的户外活动营地等项目，无立项、用地、环评等手续。 | 1.依法依规完善立项、用地、环评等手续。 2.对无法完善手续的建设设施限期拆除，恢复原状。 | 立项、用地、环评等手续完善；无法完善手续的设施拆除完成，并恢复原状。 | 金寨县委、县政府 | 市林业局、市发改委、市自然资源局、市生态环境局 | 2022年10月 |  |
| 26 | 监管松软：中国安能集团第二工程局在建设六安市城南水利枢纽工程项目期间，违反湿地管理规定以及工程环境影响评价的要求，在安徽六安淠河国家湿地公园内挖沙约58万吨。该项目还存在未批先建、未落实湿地“占补平衡”要求、违规占用湿地公园面积达37.49公顷等问题。 | 1.对中国安能集团第二工程局进行严格监管，停止采砂，确保河道整治所利用的砂石料用于工程建设，不得外运。同时引以为鉴，在今后的水利工程建设中严格按照《国家湿地公园管理办法》相关规定执行，开工前报湿地管理部门批准。 2.对于需要补办的手续按相关规定组织上报，确保手续齐全。同时引以为鉴，在今后的水利工程建设中在取得所有前置专题批复后，方可开工建设。 3.实施湿地“占补平衡”，严格落实湿地生态恢复与补偿的各项措施。 | 停止采砂、手续完善；恢复项目区湿地功能。 | 市水利局，裕安区委、区政府 | 市林业局、市城管局 | 2022年9月 |  |
| 27 | 违规养殖：2015年，霍邱县将东西湖省级自然保护区近11万亩（7333.3公顷）水面承包给海亮集团明康汇东湖渔业公司用于渔业生产经营活动，占用东西湖省级自然保护区核心区2650公顷、缓冲区1630公顷。 | 1.制定《城东湖自然保护地明康汇霍邱东湖渔业公司渔业生产活动整改方案》。 2.解除与明康汇东湖渔业公司在城东湖水面的承包合同。 3.全面清除明康汇东湖渔业公司在城东湖内所有渔业生产工具，包括管理船只、防逃网、网桩等。 4.加强城东湖水面监管执法力度。 | 取缔养殖、恢复原状。 | 霍邱县委、县政府 | 市农业农村局、市林业局 | 2022年6月 |  |
| 28 | 违规养殖：2008年以来，霍邱县在城东湖南侧划定1730公顷水域作为当地渔民生产生活基地，进行围湖造田、渔业养殖等活动，侵占霍邱东西湖省级自然保护区核心区面积约900 公顷、缓冲区面积约470公顷，致使自然保护地生态系统受到损害，水质变差，部分时段超过省级自然保护区水质功能要求和城镇生活饮用水水源水质目标要求。 | 1.全面摸排东湖渔业村渔民的人口、生产生活、劳动就业和渔网渔船基本状况。 2.制定《东湖渔业村渔民生产生活基地退捕退渔工作实施方案》，拆除城东湖1730公顷渔民基地全部围网、网桩及生产生活设施，恢复生态系统功能，2022年6月底前完成。 3.2023年12月底前完成城东湖渔民生产生活基地退渔退捕工作。 4.加强城东湖水面日常监管，加大违规捕捞监管执法力度。 | 渔民实现退渔退捕；完成东湖渔民基地生产生活设施拆除工作；恢复生态功能。 | 霍邱县委、县政府 | 市农业农村局、市林业局 | 2023年12月 |  |
| 29 | 违规养殖：今年1—5月份，城东湖总磷平均浓度0.058毫克/升，超地表水Ⅲ类标准0.16倍，最高值达0.1毫克/升；城西湖总磷平均浓度0.068毫克/升，超地表水Ⅲ类标准 0.36倍，最高值达0.105毫克/升。 | 1.进一步细化《霍邱县城东湖水源地水环境综合治理工作方案》，严格落实有关工作措施。 2.委托专业机构，制定城东湖、城西湖水体水质达标方案并加快组织实施，落实方案各项治理措施。 3.强化环境监管，加大水质监测力度，及时掌握水环境质量状况。 | 城东湖水质全年均值达地表水Ⅲ类标准，城西湖水质全年均值达地表水Ⅳ类标准。 | 霍邱县委、县政府 | 市生态环境局、市农业农村局、市林业局 | 2023年3月 |  |
| 四、督察整改工作不严不实 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 整改工作不彻底：第一轮中央环保督察及“回头看”、“绿盾行动”及2021年中央生态环境保护督察期间，均有群众反映舒城县宝源矿业有限公司破碎厂区位于万佛湖上游五显河边、矿区位于五显镇景山村，影响当地自然生态环境，存在噪音、粉尘扰民等问题。舒城县相关部门仅对宝源矿业有限公司扬尘等问题进行整治，对其在万佛湖风景名胜区内违法开山采石问题未进行整改。2020年1月采矿许可证到期后，舒城县有关部门仍将其采矿许可证续期3年。 | 1.取缔关闭。取缔关闭舒城县宝源矿业有限公司仁岗建筑石料矿。做好采矿许可证、安全生产许可证等相关证件注销和断水、断电等工作。 2.签订补偿协议。在做好资产和下剩资源价值评估的基础上与采矿权人充分协商，2022年3月底前达成补偿协议。 3.生态环境修复。舒城县自然资源和规划局组织制定修复治理方案，负责修复治理工程验收；五显镇党委、政府作为矿山修复的责任主体，负责组织实施关闭矿山的生态修复工作。舒城县生态环境分局、舒城县林业局做好矿山和风景名胜的修复指导、协调工作。 | 宝源矿业有序整体退出；完成生态修复。 | 舒城县委、县政府 | 市林业局、市自然资源局 | 2022年8月 |  |
| 31 | 整改工作不彻底：万佛湖国家级水产种质资源保护区内的章刚沙场，虽于2018年清理取缔，但尚未完成生态修复。 | 1.清理侵占湖面的废料，恢复水生态环境。 2.加强监管，巩固整改成效，不定期开展“回头看”，严防问题反弹。 | 被侵占的湖面恢复到位，常态化监管落实到位。 | 舒城县委、县政府 | 市农业农村局、市生态环境局 | 2022年3月 |  |
| 32 | 整改工作不彻底：2017年中央环保督察群众反映霍邱县邵岗乡城西湖水域存在围湖造田、破坏生态问题，霍邱县上报该问题已销号。督察发现，霍邱县虽多次组织对城西湖自然保护地内围湖造田问题进行清理，但未建立长效机制, 邵岗乡城西湖水域围湖造田问题至今依然存在。 | 1.全面排查霍邱县邵岗乡城西湖水域围湖造田问题题，对排查出的问题制定整改方案，进行工程量测算和招投标，2022年12月底前完成。 2.加强调度和督办，推进问题整改，2023年6月底前完成拆除。 3.建立长效机制，制定东西湖自然保护区巡查巡护办法。 | 完成人为建造的圈围拆除工作；达到不具备种植、养殖条件，实现水面贯通、生态恢复。 | 霍邱县委、县政府 | 市林业局、市农业农村局、市生态环境局、市水利局 | 2023年6月 |  |
| 33 | 验收销号降低标准：2019年第二轮省级生态环境保护督察指出，霍邱县将东西湖省级自然保护区内近11万亩（7333.3公顷）水面承包给海亮集团明康汇东湖渔业公司用于渔业生产活动，影响到群众饮用水安全。六安市督察整改方案明确要求“对该渔业生产活动进行取缔”，达到“停止养殖、恢复原状”的整改标准，整改时限为2020年12月底。2020年12月4日，霍邱县水产业发展中心仅通过函告的形式单方面终止承包合同，但未实质性取缔渔业生产活动。六安市林业局、农业农村局在问题未达到整改标准的情况下，同意其验收并销号。督察发现，霍邱东西湖自然保护区水面有船，水中有网，水上有人，明康汇东湖渔业公司6艘快艇长期在湖面巡护，另有4艘捕鱼船，在自然保护区核心区设置有界网，24名湖管队员长期从事渔业生产管理活动，与霍邱县申请验收材料中的整改目标明显不符。 | 1.制定《城东湖自然保护地明康汇霍邱东湖渔业公司渔业生产活动整改方案》。 2.解除与明康汇东湖渔业公司在城东湖水面的承包合同。 3.全面清除明康汇东湖渔业公司在城东湖内所有渔业生产工具，包括管理船只、防逃网、网桩等。 4.加强城东湖水面监管执法力度。 5.对水产种质资源保护区实施全面禁捕管理，其他水域实施禁渔期管理。 6.六安市林业局、农业农村局撤销原同意验收销号文件。完成整改后，严格对照整改标准，重新组织验收销号。 | 停止养殖、恢复原状；禁捕水域无船、无网、无捕捞人员、无捕捞行为发生；完善验收销号长效机制。 | 霍邱县委、县政府，市农业农村局、市林业局 | 市农业农村局、市林业局 | 2022年6月 |  |

注：排在首位的市直监管责任单位负责