六安市贯彻落实2023年安徽省湿地公园生态环境保护

专项督察报告整改措施清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 具体问题 | 重点措施 | 目标任务 | 整 改  实施主体 | 验 收  （监管）单位 | 完成  时限 |
| 1 | 六安市 | 六安市湿地公园生态环境保护工作虽取得一定进展和成效，但对标习近平总书记关于湿地保护的重要讲话重要指示批示精神，对标党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求还有差距，相关部门对湿地保护的重要性认识不够，履行湿地保护职责不到位，湿地公园生态环境问题依然存在。 | 1. 各地各单位把深入学习贯彻习近平总书记关于湿地保护的重要讲话重要指示批示精神，党中央、国务院关于湿地公园生态环境保护决策部署及省委、省政府工作要求作为重要政治任务，通过党委（党组）会议、理论学习中心组学习会、“三会一课”等形式深入开展学习，进一步增强做好湿地保护工作的责任感使命感。 2. 进一步夯实淠河国家湿地公园生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任制，金安、裕安两区和市直有关单位各尽其职、各负其责、密切配合、通力协作，履行湿地保护职责，提升综合监管能力。   3.常态化开展湿地公园生态环境问题排查，及时发现解决湿地公园生态环境问题。 | 1. 学习贯彻习近平总书记关于湿地保护的重要讲话重要指示批示精神的政治自觉全面增强。  2. 全面落实党中央、国务院关于湿地公园生态环境保护决策部署及省委、省政府工作要求的行动自觉不断增强。  3. 淠河国家湿地公园生态环境监管能力显著提升。 | 金安、裕安区委、区政府，市城管局、市林业局、市生态环境局、市农业农村局、市水利局等 | 市林业局、市生态环境局 | 立行立改、长期坚持 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 具体问题 | 重点措施 | 目标任务 | 整 改  实施主体 | 验 收  （监管）单位 | 完成  时限 |
| 2 | 六安市 | 湿地公园监管责任落实不到位。根据《国家湿地公园管理办法》规定，保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。督察发现，淠河国家湿地公园管理部门管理不到位，监督不严格，淠河国家湿地公园保育区内存在垂钓、捕捞、燃放烟花以及零星开垦、放牧等干扰及破坏湿地公园生态环境的活动。 | 1. 开展多种形式的湿地保护宣传活动，提高社会公众湿地保护意识。在淠河国家湿地公园保育区横排头大桥、青山湿地观景平台等位置，通过设置标识牌、宣传牌等形式，宣传告知湿地公园保护管理规定等有关法律法规。  2. 在湿地公园保育区石板冲段等重点部位增加防护栏，视频监控，减少防止人为干扰及破坏湿地公园生态环境的行为。  3. 加强巡查巡护，落细落实管理机构、属地政府和相关部门日常管理和监管责任，开展联合执法行动，严厉打击在湿地公园保育区违法违规开垦、放牧等侵占湿地公园的行为。 | 加强对淠河国家湿地公园保育区的管理，防止干扰和破坏湿地公园生态环境行为的发生，违法违规侵占湿地的行为得到有效控制。 | 市城管局（市淠河国家湿地公园管理处），金安、裕安区委、区政府 | 市农业农村局、市水利局、市生态环境局 | 2024年底 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 具体问题 | 重点措施 | 目标任务 | 整 改  实施主体 | 验 收  （监管）单位 | 完成  时限 |
| 3 | 六安市 | 湿地公园管理机制落实不到位。2018年10月，六安市人民政府办公室印发《关于认真开展淠河国家湿地公园联防联控工作的通知》，规定淠河国家湿地公园管委会每季度召开一次管委会成员单位会议，研究解决湿地管护工作中的重点、难点问题。督察发现，淠河国家湿地公园管委会未严格落实相关会议制度，未对湿地管护工作中的重点、难点问题进行研究解决。此外，淠河国家湿地公园主要依靠人工巡护进行日常监管，湿地公园视频监控覆盖不够全面，日常管理缺乏必要的专业技术设备，巡护效率较低，破坏湿地的行为难以及时发现。 | 1. 调整充实淠河国家湿地公园管委会成员单位，修订完善《淠河国家湿地公园联防联控工作机制》，进一步明确成员单位工作职责。  2. 严格落实淠河国家湿地公园管委成员单位会议和联防联控工作机制，及时研究解决湿地公园管护工作中的重点、难点问题。  3. 在淠河国家湿地公园重要区域、重点部位增设监控摄像头，购置巡护无人机等专业技术设备，提高巡护水平和效率，深入开展湿地公园遥感线索点位核查工作。 | 1. 淠河国家湿地公园生态环境监管制度更加完善。  2. 淠河国家湿地公园工作机制有效落实。  3. 淠河国家湿地公园巡护水平和效率显著提升。 | 市城管局（市淠河国家湿地公园管理处），金安区委、区政府、裕安区委、区政府 | 市林业局 | 2024年底 |